| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285а |  | КАРАР 9 апреля 2018 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Афанасовского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Главы Афанасовского сельского поселения,                          во исполнении реализации муниципальных задач по Программе Развития                     общественных пространств, руководствуясь статьей 33 Градостроительного                кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования                       и застройки Афанасовского сельского поселения Нижнекамского                          муниципального района, Уставом Нижнекамского муниципального района               Республики Татарстан, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в картографические части                   Правил землепользования и застройки Афанасовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части                   изменения зон для строительства парка, согласно прилагаемой схеме                     (приложение № 1).

2. Утвердить, представленный комиссией по подготовке Правил                    землепользования и застройки поселений, входящих в состав Нижнекамского муниципального района, график внесения изменения в утвержденные                       решением Совета Афанасовского сельского поселения от 5 марта 2013 года             № 31-117. Правила землепользования и застройки Афанасовского сельского  поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

3. Отделу  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  Совета  Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Нижнекамского                              муниципального района.

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить                          на  Главу Афанасовского поселения Нижнекамского муниципального района             Республики Татарстан Бурмистрова Н.А.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 09.04.2018 № 285а

стадион

парк

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 09.04.2018 № 285а

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Афанасовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 10.04.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Бурмистров Н.А. Ханов.Ф.Г | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Афанасовского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 13.04.2018 г. | Отдел по связям со СМИ | Размещение постановления в сети интернет на официальных сайтах Нижнекамского муниципального района и Афанасовского сельского поселения |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 13.04.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Бурмистров Н.А. Ханов Ф.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 13.04.2018 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 13.04.2018 г. | Отдел по связям со СМИ | Публикация постановления (в теч.5 дней) в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 13.06.2018 г. | Бурмистров Н.А Ханов Ф.Г. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 15.06.2018 г. | Ханов Ф.Г. Бурмистров Н.А. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 15.06.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Бурмистров Н.А. Ханов Ф.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Простинского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |