| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел. 42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел. 42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 25 | 24 апреля 2009 года |

О внесении дополнений и изменений в решение Совета Нижнекамского

муниципального района № 12 от 24.05.2007 г. «О целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском

муниципальном районе в 2007-2009 годах»

Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие дополнения и изменения в решение Совета Нижнекамского муниципального района № 12 от 24.05.2007 г. «О целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2007-2009 годах»:

- в разделе «Финансирование программы» после слов «Общий объем финансирования по Программе составляет» сумму 416,77 млн. рублей заменить на сумму          71,17 млн. рублей, после слов «из муниципального бюджета» сумму 379,395 млн. рублей заменить на сумму 33,795 млн. рублей;

- внести дополнения в Целевую программу согласно приложениям 1-18 (прилагаются).

2. Приложения к Целевой программе 1, 2, 3, 4, 5, утвержденные решением Совета № 12 от 24.05.2007 г., считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя Главы Нижнекамского муниципального района Кутдусова Ф.К.

| Глава Нижнекамского муниципального района | А.Метшин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Ожидаемые показатели аварийности

в условиях отсутствия программно-целевого метода

|  | 2004 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 318 | 364 | 400 | 436 | 472 |

Приложение 2

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

# Ожидаемая динамика достижения показателей Программы

| Показатели | 2007год | 2008год | 2009год | 2004 год базовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потенциального количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2004 годом), человек | 1 | 2 | 3 |  |
| Ожидаемое количество погибших в сравнении с 2004 годом, человек | 33 | 32 | 31 | 34 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (по сравнению с 2004 годом), единиц | 16 | 31 | 45 |  |
| Ожидаемое количество ДТП в сравнении с 2004 годом, единиц | 302 | 287 | 273 | 318 |

Приложение 3

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники и объемы финансирования (млн. руб.) |  |  | Ответственные за организацию выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | республиканский бюджет | муниципальный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/61 | Создание тематической телепередачи по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий. Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (наглядная информация, специализированная реклама, выступления руководителей и специалистов по правовым вопросам дорожного движения, документальные передачи с мест ДТП) | 2007 2008 2009 | 0,080 0,096 0,115 |  |  | Исполнительный комитет, комиссия по БДД, фонд БДД, ОГИБДД, УВД, СМИ, УО, УДО |
| 2/62 | Издание и приобретение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного движения. Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение информационно-пропагандистских материалов в общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2007 2008 2009 | 0,351 0,414 0,496 | 0,13* 0,14* | 0,035 0,038 0,040 | Комиссия по БДД, фонд БДД, ОГИБДД, УО, УДО, автотранспортные предприятия |
| 3 | Разработка и внедрение новых форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков | 2007 2008 2009 | 0,18 0,21 0,25 |  |  | ОГИБДД, фонд БДД, УО, УДО, РОСТО |
| 4/44, 73 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) и обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ | 2007 2008 2009 | 0,28 0,34 0,40 |  |  | УО, УДО, фонд БДД, ОГИБДД |
| 5/72, 74 | Развитие спортивно-технических клубов автотранспортного профиля, оснащение их современным оборудованием, полигонами, учебно-спортивными трассами, обеспечение квалифицированными кадрами | 2007 2008 2009 | 0,40 0,48 0,50 | 0,570** 0,684** 0,820** |  | ОГИБДД, фонд БДД, УО, УДМ и С |
| 6 | Совершенствование системы профилактической работы с водителями автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров, систематически нарушающими ПДД. Введение практики материального и морального поощрения водителей и работников автотранспортных предприятий за безаварийную работу на линии, отсутствие нарушений ПДД, трудовой дисциплины и жалоб от населения | 2007 2008 2009 |  |  |  | Комиссия по БДД, ОГИБДД, автотранспортные предприятия |
| 7/39 | Совершенствование системы подготовки водителей (оснащение соответствующим оборудованием, строительство автодромов, обеспечение квалифицированными кадрами) | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, УО, ОГИБДД |
| 8/5960 | Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Пешеход», «Автобус» и др. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | 2007 2008 2009 | 0,070 0,084 0,100 |  |  | ОГИБДД, фонд БДД, УО, УДО, УЗ, отдел по связям со СМИ и общественными формированиями, автотранспортные предприятия |
| 9/ 59, 63 | Проведение конкурсов по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения («Зеленый огонек», «Школа дорожных наук», «Семье – главную дорогу!», «Автоледи», «Лучший водитель» и др.) | 2007 2008 2009 | 0,185 0,222 0,266 | 1,025* 1,030* 1,036* |  | УДМ и С, ОГИБДД, фонд БДД, УО, УДО, РОСТО, автотранспортные предприятия |
| 10/ 64 | Проведение ежегодных слетов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». | 2007 2008 2009 | 0,05 0,06 0,07 |  |  | Исполнительный комитет, комиссия по БДД, ОГИБДД, фонд БДД, УО |
| 11/ 75 | Повышение квалификации специалистов общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. | 2007 2008 2009 | 0,080 0,096 0,115 |  |  | ОГИБДД, фонд БДД, УО, УДО |
| 12/ 65 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся школ. | 2007 2008 2009 | 0,025 0,025 0,025 |  | 0,085 0,275 0,075 | Исполнительный комитет, УО, УДО |
| 13/66 | Мониторинг состояния обучения детей ПДД в образовательных учреждениях | 2007 2008 2009 | 0,060 0,070 0,084 |  |  | Исполнительный комитет, ОГИБДД, УО, УДО |
| 14 | Мониторинг общественного мнения по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения | 2007 2008 2009 | 0,005 0,005 0,005 |  |  | Исполнительный комитет, ОГИБДД, СМИ, отдел экономического анализа и транспорта, автотранспортные предприятия, УЗ, МЧС и ГО |
| 15 | Улучшение качества услуг такси (в т.ч. состояние автотранспорта, профессионализм водителей и др.) | 2007 2008 2009 |  |  |  | Отдел экономического анализа и транспорта, ассоциация «Такси» |
| 16/46 | Обеспечение специального автотранспорта отдела ГИБДД средствами контроля и выявления правонарушений (системы видеофиксации нарушения скоростного режима, радары и др.) | 2007 2008 2009 | 0,057 0,068 0,082 |  |  | ОГИБДД, фонд БДД |
| 17/46 | Приобретение патрульных автомобилей для ГИБДД (2007 – 6 а/м, 2008 – 8 а/м, 2009 – 3 а/м) | 2007 2008 2009 | 0,88 (4 а/м) 0,88 (4 а/м) 0,22 (1 а/м) | 0,44*** (2 а/м) 0,88*** (4 а/м) 0,44*** (2 а/м) |  | Исполнительный комитет, ОГИБДД, фонд БДД |
| 18 | Совершенствование государственного технического осмотра транспортных средств с обязательным использованием средств технического диагностирования | 2007 2008 2009 | 0,5 0,4 0,3 |  |  | ОГИБДД, МВД РТ |
| 19 | Создание условий для развития и эффективного функционирования отдела ГИБДД (приобретение бланочной продукции, оргтехники, спецодежды, содержание служебного автотранспорта, решение социальных вопросов) | 2007 2008 2009 | 1,537 1,844 2,2 |  |  | Исполнительный комитет, ОГИБДД, фонд БДД |
|  | ИТОГО: 23,005 |  | 15,262 | 7,195 | 0,548 |  |

Приложение 4

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники и объемы финансирования (млн. руб.) |  |  | Ответственные за организацию выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | республиканский бюджет | муниципальный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/18 | Модернизация светофорных объектов современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением. | 2007 2008 2009 |  |  | 1,4 1,4 1,4 | Исполнительный комитет, комиссия по БДД, МУ «ДЖКХ и Б», ОГИБДД |
| 2/17, 19, 20, 21 | Развитие и совершенствование улично-дорожной сети (реконструкция дорог, устройство пешеходных ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков и т.д.) | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, МУ «ДЖКХ и Б» |
| 3/31 | Оснащение эксплуатационных организаций на конкурсной основе техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения. | 2007 |  |  | 1,5 | Исполнительный комитет, МУ «ДЖКХ и Б» |
| 4 | Проведение инвентаризации и разработка плана мероприятий по доведению освещенности улично-дорожной сети до нормативов. | 2007 |  | 7,6 Программа «Светлый город» |  | МУ «ДЖКХ и Б», комиссия по БДД |
| 5 | Определение единого балансодержателя системы ливневой канализации, разработка проекта, проведение реконструкции. |  |  |  |  | Исполнительный комитет, МУ «ДЖКХ и Б», комиссия по БДД |
|  | ИТОГО: 13,3 |  |  | 7,6 | 5,7 |  |

Приложение 5

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Мероприятия,

направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим

в результате дорожно-транспортных происшествий

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники и объемы финансирования (млн. руб.) |  |  | Ответственные за организацию выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | республиканский бюджет | муниципальный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/86 | Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в ДТП (оборудование для отделений реанимации и травматологии ГБ № 3 и ДГБ). | 2007 2008 2009 | 3,0 5,0 6,0 | 7,0** 6,0** 6,0** |  | Исполнительный комитет, УЗ |
| 2 | Разработка мероприятий по оказанию медицинской помощи в случае ДТП в одном месте: - на базе ГБ № 3 – для взрослых; - на базе ДГБ – для детей. | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, УЗ |
| 3 | Заключение автотранспортными предприятиями договоров на предрейсовые медосмотры водителей с медицинскими учреждениями, имеющими лицензию. Приобретение медикаментов, аптечек. | 2007 2008 2009 |  |  | 0,397 0,402 0,403 | УЗ, автотранспортные предприятия |
| 4/87 | В автошколах будущих водителей обучать навыкам оказания помощи при возникновении ДТП на догоспитальном этапе. | 2007 2008 2009 |  |  | 0.221 0.221 0.221 | Комиссия по БДД, УЗ, УО, ОГИБДД, РОСТО |
|  | ИТОГО: 34,865 |  | 14,0 | 19,0 | 1,865 |  |

Примечание:

*       за счет внебюджетных средств и текущего финансирования;

**     в пределах утвержденного бюджета на соответствующий год;

***   при наличии дополнительных доходов с учетом покрытия дефицита и принятых обязательств.

Приложение 6

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовых,

методических и организационных основ системы управления деятельностью

в области обеспечения безопасности дорожного движения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники и объемы финансирования (млн. руб.) |  |  | Ответственные за организацию выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | республиканский бюджет | муниципальный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/19 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и методам снижения влияния фактов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, УЗ, УО, УДО, ОГИБДД, фонд БДД |
| 2/20 | Текущее управление Программой. | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, комиссия по БДД |
| 3/23 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, комиссия по БДД, автотранспортные предприятия, УЗ, УО, УДО, ОГИБДД, МЧС и ГО, УДМ и С, ДЖКХ и Б, РОСТО |
| 4/24 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в части, касающейся ответственности должностных и юридических лиц за непринятие мер по организации движения транспорта и пешеходов, предусмотренных нормативными правовыми актами, санкций за правонарушения в области дорожного движения с учетом степени их общественной опасности, а также административной ответственности водителей за систематические нарушения Правил дорожного движения, ответственности владельцев транспортных средств за правонарушения с участием принадлежащих им транспортных средств. | 2007 2008 2009 |  |  |  | Исполнительный комитет, комиссия по БДД, автотранспортные предприятия, УЗ, УО, УДО, ОГИБДД, МЧС и ГО, УДМ и С, ДЖКХ и Б, РОСТО |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Республики

Татарстан, муниципального бюджета и иных источников по направлениям

(млн. рублей)

| Мероприятия | 2007-2009 годы - всего | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Иные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 23,005 | 15,262 | 7,195 | 0,548 |
| Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | 13,3 | - | 7,6 | 5,7 |
| Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 34,865 | 14,0 | 19,0 | 1,865 |
| Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |

Приложение 8

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета

Республики Татарстан, муниципального бюджета и иных источников по годам

(млн. рублей)

| Источник финансирования | 2007-2009 годы – всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | 29,262 | 7,74 | 10,294 | 11,228 |
| Муниципальный бюджет | 33,795 | 16,635 | 8,724 | 8,436 |
| Иные источники | 8,113 | 3,638 | 2,336 | 2,139 |
| Объем финансирования Программы из всех источников, всего | 71,17 | 28,013 | 21,354 | 21,803 |

Приложение 9

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы

между государственными заказчиками

| Государственные заказчики | 2007-2009 годы - всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд БДД | 15,053 | 4,645 | 5,194 | 5,214 |
| УО | 0,46 | 0,06 | 0,2 | 0,2 |
| УДО | 0,634 | 0,13 | 0,19 | 0,314 |
| УЗ | 33,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| УДМ и С | 6,165 | 1,595 | 1,714 | 1,856 |
| МУ «ДЖКХ и Б» | 13,8 | 11,0 | 1,4 | 1,4 |
| Автотранспортные предприятия | 1,958 | 0,643 | 0,656 | 0,659 |

Приложение 10

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет социально-экономической эффективности Программы

|  | Показатели | 2004 год (базовый) | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 34 | 32 | 31 | 29 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий-развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 34 | 40 | 42 | 42 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | - | 8 | 11 | 11 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | - | 30,54 | 41,99 | 41,99 |
| 5. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | - | 11,06 | 21,803 | - |
| 6. | Индекс инфляции | - | 1,22 | 1,38 | - |
| 7. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 9,06 | 15,8 | - |
| 8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 21,48 | 26,19 | 27,0 |
| 9. | Коэффициент дисконтирования | - | 1,166 | 1,26 |  |
| 10. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей | - | 18,42 | 20,78 | 21,0 |

Приложение 11

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет бюджетной эффективности Программы

|  | Показатели | 2004 год | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 34 | 32 | 31 | 29 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 34 | 40 | 42 | 42 |
| 3. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | - | 8 | 11 | 11 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | - | 30,54 | 41,99 | 41,99 |
| 5. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | - | 4,6 | 6,3 | 6,3 |
| 6. | Расходы на реализацию Программы муниципального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | - | 8,724 | 8,436 | - |
| 7. | Индекс инфляции | - | 1,22 | 1,38 | - |
| 8. | Расходы на реализацию Программы из муниципального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 7,15 | 6,113 | - |
| 9. | Бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | -2,55 | 0,187 |  |
| 10. | Коэффициент дисконтирования | - | 1,166 | 1,26 |  |
| 11. | Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей | - | -2,187 | 0,148 |  |

Приложение 12

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий,

направленных на повышение правового сознания и предупреждение

опасного поведения участников дорожного движения

|  | Показатели | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 0,662 | 0,984 | 0,984 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 2,527 | 3,756 | 3,756 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 7,451 | 7,339 | - |
| 4. | Индекс инфляции | 1,22 | 1,38 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 6,11 | 5,32 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | -3,583 | -1,564 |  |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1,166 | 1,26 | 1,27 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | -3,07 | -1,24 |  |

Приложение 13

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет бюджетной эффективности мероприятий, направленных

на повышение правового сознания и предупреждение

опасного поведения участников дорожного движения

|  | Показатели | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 0,646 | 0,969 | 0,969 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 2,46 | 3,7 | 3,7 |
| 3. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | 0,37 | 0,55 | 0,55 |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий из регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 2,724 | 2,436 | - |
| 5. | Индекс инфляции | 1,22 | 1,38 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий из местного бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,3 | 0,4 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,07 | 0,15 |  |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1,166 | 1,26 | 1,27 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 0,06 | 0,12 |  |

Приложение 14

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет социально-экономической эффективности

организационно-планировочных и инженерных мер, направленных

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

|  | Показатели | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 7,48 | 7,854 | 7,854 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей | 28,55 | 30,0 | 30,0 |
| 3. | Расходы на реализацию мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 1,4 | 1,4 | - |
| 4. | ### Индекс инфляции | 1,22 | 1,38 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 1,15 | 1,01 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 27,4 | 28,99 |  |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1,166 | 1,26 | 1,27 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мер, млн. рублей | 23,5 | 23,0 |  |

Приложение 15

к Целевой программе «Повышение

безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет бюджетной эффективности

организационно-планировочных и инженерных мер, направленных

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

|  | Показатели | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 34,44 | 36,162 | 36,162 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей | 131,46 | 138,0 | 138,0 |
| 3. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | 19,72 | 20,7 |  |
| 4. | Расходы на реализацию мер из регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0 | 0 | - |
| 5. | Индекс инфляции | 1,22 | 1,38 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мер из регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0 | 0 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | - |  |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1,166 | 1,26 | 1,27 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мер, млн. рублей |  |  |  |

Приложение 16

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет социально-экономической эффективности

мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам,

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

|  | Показатели | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 19,6 | 20,58 |  |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 74,81 | 78,55 |  |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 11,623 | 12,624 | - |
| 4. | ### Индекс инфляции | 1,22 | 1,38 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 9,53 | 9,15 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 65,28 | 69,4 |  |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1,166 | 1,26 | 1,27 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 56,0 | 55,08 |  |

Приложение  17

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Расчет

бюджетной эффективности мероприятий,

направленных на развитие системы оказания помощи лицам,

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

|  | Показатели | 2008 год | 2009 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 19,6 | 20,58 |  |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 74,81 | 78,55 |  |
| 3. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | 11,22 | 11,78 |  |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий из регионального бюджета, млн. рублей | 6,623 | 6,624 | - |
| 5. | ### Индекс инфляции | 1,22 | 1,38 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 5,43 | 4,8 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 5,79 | 6,98 |  |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1,166 | 1,26 | 1,27 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 4,96 | 5,54 |  |

Приложение 18

к Целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения

в Нижнекамском муниципальном

районе в 2007-2009 годах»

Методика

оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы

1. Настоящая методика определяет основания и алгоритм расчета социально-экономической и бюджетной эффективности к региональной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на период с 2008 по 2009 годы»  (далее - Программа).

2. Представленная методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отражающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) метода расчета эффективности Программы.

3. Данная методика предназначена для предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Программы.

4. Эта методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы, учитывающих их специфику.

5. В основу настоящей методики заложен метод расчета дисконтированного потока стоимости и определение чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г.    № ВК 477.

6. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Программы.

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

8. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным (через коэффициент дисконтирования) к базовому периоду.

9. При определении результатов мероприятий Программы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета.

10. Предполагается, что:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем. Соответственно, их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

11. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовой внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

12. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

13. Предполагается, что:

результат реализации Программы измерим, то есть имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовой внутренний продукт, то есть каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку стоимости этого пункта для народного хозяйства.

14. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из альтернативных способов использования общественных средств.

15. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующее выражение:

т

i = 1

т

NPV=СуммаPNi−Ci(1+j)i(1+k)i+PNTk(1+k)T,

i = 1

где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы);

Т - срок реализации Программы, в годах;

Ni - количественное значение результата Программы в году i;

#### Р - удельный вклад в валовой внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

Ci - расходы на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

16. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Программы.

17. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

18. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

19. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

20. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующее выражение:

т

i = 1

NPVb=СуммаtPNi−Cbi(1+j)i(1+k)i+tPNTk(1+k)T,

где:

NPVb - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета (бюджетный эффект от реализации Программы);

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

Т - срок реализации Программы, в годах;

Nj - количественное значение результата Программы в году i;

Р - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата       мероприятий Программы (цена результата);

Cbj - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

| Заместитель Главы Нижнекамского муниципального района | Ф.Кутдусов |
| --- | --- |