Об утверждении Комплекса мер («муниципальной дорожной карты») по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан на 2023-2030 годы

В целях решения проблемных вопросов развития территорий Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет                   Нижнекамского муниципального района постановляет:

1. Утвердить и принять Комплекс мер («дорожная карта») по решению вопросов, поступивших от граждан Нижнекамского муниципального района в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва, Президента Республики Татарстан и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва на сходах граждан, через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная» на 2023-2030 годы (приложение).

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации Совета Нижнекамского муниципального района обеспечить размещение                       настоящего постановлению на официальном сайте Нижнекамского                                 муниципального района Республики Татарстан.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить                          на Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Мухаметьянова И.И.

Руководитель								                    Р.Ф. Булатов

Приложение

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 20 марта 2023 года  № 230

Комплекс мер («муниципальная дорожная карта»)

по решению вопросов, поступивших от граждан Нижнекамского муниципального района в ходе избирательных кампаний

по выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва, Президента Республики Татарстан

и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва на сходах граждан, через онлайн-сервис «Мой депутат» и проект «Мобильная приемная», на 2023-2030 годы

| № | № в общем реестре | Номер наказа | Наименование мероприятия | Адрес | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61 | 25031 | Строительство дорог по ул. Магистральная, Агрономическая, Полевая и Шакирова | Нижнекамский район, Афанасовское сельское поселение. Большое Афанасово Село, Магистральная, 15А | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 2 | 64 | 24039 | Очистить пруд и облагородить территорию вокруг него. | Нижнекамский район, Майскогорское сельское поселение, Трудовой Поселок, Школьная улица, 7 | 2023 г. | Благоустройство |
| 3 | 151 | 25045 | Ремонт дорог по улице Садовая, 7-ая Нижнекамская, Пролетарская, Соболековская | Нижнекамский район, Афанасовское сельское поселение, Большое Афанасово Село, Садовая улица, 5 | 2025 г. | Автомобильные дороги |
| 4 | 154 | 23805 | Ремонт дороги по улице Тукая в с. Верхние Челны | Нижнекамский район, Краснокадкинское сельское поселение, Верхние Челны Село, Тукая улица, 12 | 2023 г. | Автомобильные дороги |
| 5 | 157 | 24049 | Отремонтировать внутрипоселковые дороги в п. Трудовой | Нижнекамский район, Майскогорское сельское поселение, Трудовой Поселок, Мира улица, 17 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 6 | 158 | 21825 | Ремонт дороги по улице Молодежная в п. Камский | Нижнекамский район, Шереметьевское сельское поселение, Камский Поселок, Молодежная улица, 14 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 7 | 165 | 13105 | Ремонт дороги во дворе Мира 14 | Нижнекамск, Мира проспект, 14 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 8 | 172 | 27921 | Благоустройство "Святого ключа" в п. Красный ключ. | Нижнекамский район, Красноключинское сельское поселение, Красный Ключ Поселок, Центральная улица, 1 | 2023 г. | Благоустройство |
| 9 | 177 | 16343 | Ремонт дорог в с. Старошешминске | Нижнекамский район, Старошешминское сельское поселение, Старошешминск Село, Садовая улица, 27 | 2023 г. | Автомобильные дороги |
| 10 | 179 | 24919 | Ремонт дороги поул. Центральная д. Кашаево | Нижнекамский район, Шингальчинское сельское поселение, Ташлык Село, Центральная улица, 5 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 11 | 196 | 16301 | Ремонт дороги по улице Школьная (требуется щебеночное покрытие) | Нижнекамский район, Елантовское сельское поселение, Елантово Село, Школьная улица, 20 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 12 | 198 | 16333 | Ремонт дороги по улице Октябрьская вд. Городище. | Нижнекамский район, Кармалинское сельское поселение, Городище Село, Октябрьская улица, 44 | 2023 г. | Автомобильные дороги |
| 13 | 205 | 5725 | Строительство дороги по ул. Буткаман с. Верхняя Уратьма | Нижнекамский район, Нижнеуратьминское сельское поселение, Нижняя Уратьма Село, Школьная улица, 3 | 2025 г. | Автомобильные дороги |
| 14 | 214 | 27809 | Ремонт дороги от деревни Прости до садов. | Нижнекамск, Бызова улица, 13 | 2030 г. | Автомобильные дороги |
| 15 | 217 | 17469 | Поднять уровень дороги по улице Менделеева (около ТЦ "БАРС") | Нижнекамск, Бызова улица, 24 | 2030 г. | Автомобильные дороги |
| 16 | 219 | 17427 | Ремонт дамбы (реки Кама), а также дороги проходящей по ней | Нижнекамск, Корабельная улица, 24 | 2030 г. | Автомобильные дороги |
| 17 | 220 | 17489 | Строительство остановочной площадки и крытого павильона по улице Табиева | Нижнекамск, Мурадьяна улица, 12 | 2025 г. | Строительство |
| 18 | 221 | 27825 | Ремонт пешеходного тротуара от санатория Шифалы до поликлиники №1 | Нижнекамск, Мурадьяна улица, 2 | 2026 г. | Благоустройство |
| 19 | 222 | 11887 | Создание картинг-клуба. | Нижнекамск, Студенческая улица, 32Б | 2030 г. | Спорт |
| 20 | 223 | 889 | Проложить дорогу к ФОК Батыр г.Нижнекамск | Нижнекамск, Сююмбике улица, 63 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 21 | 225 | 17423 | Установить скамейки по улице Юности и Тукая г. Нижнекамска | Нижнекамск, Тукая улица, 24 | 2024 г. | Благоустройство |
| 22 | 229 | 24379 | Капитальный ремонт дома | Нижнекамск, Химиков проспект, 78В | 2025 г. | ЖКХ |
| 23 | 231 | 12105 | Очень узкая дорога на дамбе. Ремонт дороги, проходящей по дамбе с расширением проезжей части. | Нижнекамск, Шинников проспект, 13А | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 24 | 233 | 27831 | Ремонт дороги в с. Хутор Минкино по улице Лесная (требуется защебенение) | Нижнекамск, Шинников проспект, 43 | 2030 г. | Автомобильные дороги |
| 25 | 237 | 12115 | Ремонт дорог в п.Строителей | Нижнекамск, Якты улица, 10Б | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 26 | 238 | 25033 | Посадка лесозащитной полосы вдоль вновь отремонтированной дороги Нижнекамск - Чистополь | Нижнекамский район, Афанасовское сельское поселение, Большое Афанасово Село, Магистральная, 15А | 2025 г. | Экология |
| 27 | 239 | 12081 | Организовать в г. Нижнекамске приют для бездомных животных. | Нижнекамский район, Афанасовское сельское поселение, Большое Афанасово Село, Пролетарская улица, 4 | 2024 г. | ЖКХ |
| 28 | 245 | 16635 | Установить камера! видеонаблюдения во дворе 2 г.02А | Нижнекамский район, Камско-Полянский поссовет, поселок городского типа Камские Поляны, 2 г.02А | 2023 г. | Безопасность |
| 29 | 247 | 16323 | Ремонт дороги по улице Ленина в с. Кармалы | Нижнекамский район, Кармалинское сельское поселение, Кармалы Село, Ленина улица, 67 | 2023 г. | Автомобильные дороги |

| 30 | 250 | 16325 | Приобретение музыкальной аппаратуры для Свердловецкого сельского клуба. Требуется усилитель, музыкальный центр, микрофоны и музыкальные колонки | Нижнекамский район, Кармалинское сельское поселение, Свердловец поселок, Карла Маркса улица, 5 | 2024 г. | Культура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 252 | 23791 | Ремонт дороги по улице Центральная с. Красная Кадка | Нижнекамский район, Краснокадкинское сельское поселение, Красная Кадка Село, Центральная улица, 25 | 2025 г. | Автомобильные дороги |
| 32 | 258 | 24069 | Приобретение спортивного инвентаря, а также мебели для СДК п. Трудовой | Нижнекамский район, Майскогорское сельское поселение, Трудовой Поселок, Школьная улица, 9 | 2025 г. | Культура |
| 33 | 259 | 24059 | Обеспечить отвод грунтовых вод из подвала дома | Нижнекамский район, Майскогорское сельское поселение, Трудовой Поселок, Школьная улица, 9 | 2024 г. | ЖКХ |
| 34 | 261 | 5703 | Ремонт поселковых дорог в населенных пунктах Макаровского сельского поселения: село Верхняя Уратьма, деревня Макаровка, поселок Володарский | Нижнекамский район, Макаровское сельское поселение, Верхняя Уратьма Село, Ленина улица, 34 | 2023 г. | Автомобильные дороги |
| 35 | 262 | 5713 | Строительство дороги по ул. Буткаман с. Верхняя Уратьма | Нижнекамский район, Нижнеуратьминское сельское поселение, Нижняя Уратьма Село, Школьная улица, 3 | 2022 г. | Автомобильные дороги |
| 36 | 264 | 25061 | Ремонт автодорога от остановки общественного транспорта по улице 2-ая Полевая - Школьная к мемориалу | Нижнекамский район, Простинское сельское поселение, Прости Село, 2-Я Полевая улица, 2 | 2025 г. | Автомобильные дороги |
| 37 | 266 | 25077 | Оснащение техническим оборудованием СДК с Прости, (микрофон, переносной микшер, цветной принтер) | Нижнекамский район, Простинское сельское поселение, Прости Село, Школьная улица, 34 | 2024 г. | Культура |
| 38 | 268 | 16345 | Приобрести для СДК сценические костюмы для творческих коллективов | Нижнекамский район, Старошешминское сельское поселение, Старошешминск село, Комсомольская улица, 38 | 2024 г. | Культура |
| 39 | 269 | 21847 | Ремонт дороги поул. Новая с. Болгар | Нижнекамский район, Сухаревское сельское поселение, Болгар Село, Новая улица, 10 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 40 | 270 | 21849 | Возрождение секций борьбы "Корэш" в средне образовательных школах района и Республики Татарстан | Нижнекамский район, Сухаревское сельское поселение, Болгар Село, Новая улица, 19 | 2023 г. | Спорт |
| 41 | 272 | 21829 | Асфальтирование дорог в с. Сухарево. | Нижнекамский район, Сухаревское сельское поселение, Сухарево Село, Мелиораторов улица, 28 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 42 | 274 | 24917 | Продолжить ремонт асфальтовобетонной дороги с. Клятле Нижнекамского района РТ | Нижнекамский район, Шингальчинское сельское поселение, Ташлык Село, Центральная улица, 5 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 43 | 277 | 24903 | Ремонт участка дороги (переулка) между домами 24 и 26 по улице Ленина с. Шингальчи | Нижнекамский район, Шингальчинское сельское поселение, Шингальчи Село, Ленина улица, 22 | 2024 г. | Автомобильные дороги |
| 44 | 278 | 24905 | Ремонт дороги между домами 1 и 2 по улице Школьная с. Шингальчи | Нижнекамский район, Шингальчинское сельское поселение, Шингальчи Село, Школьная улица, 2 | 2025 г. | Автомобильные дороги |
| 45 | 315 | 31944 | 1. Требуют ремонт дома на проспекте Химиков, 22. Писали главе, жкх Скучаеву Сергею Владимировичу написано письмо, до сих пор нет ответа (7.07.2021). 2. Канализационные трубы (гнилые трубы в квартире). | проспект Химиков, 22, Нижнекамск, Россия | 2026 г. | ЖКХ |

| 46 | 327 | 32538 | Семейный Парк в новом районе города, а именно в районе ул. Фикрята Табеева. На Табеева проживает очень много семей с детьми, а рядом нет ни какого места с водоёмами, деревьями, скамейками, аттракционами для развлечения и игр с семьей, детьми в частности. Озеленение территории, мало деревьев. | Ул. Фикрята Табеева 43, город Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 329 | 32564 | Строительство универсальной спортивной площадки с тренажерами в 49 микрорайоне | Ул. Фикрята Табеева, д. 43, г. Нижнекамск | 2026 г. | Спорт |
| 48 | 331 | 33318 | Народный контроль: Отсутствует асфальт по улице Чулман, 20 https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/detail/2219585 | проспект Мира, 38, Нижнекамск, Россия | 2026 г. | Дороги |
| 49 | 332 | 33320 | Освещение дороги по улице Ямьле, 20 Ситуация такова что из пяти столбов освещения светят только два. И освещают они охраняемую территорию ДЮСШ Батыр по которой в темное время суток ничто не движется. Прошу развернуть фонари на 180 градусов для освещения дороги либо запроектировать новые столбы опоры освещения. https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/detail/2824156 | проспект Мира, д.38, г. Нижнекамск, Россия | 2026 г. | Дороги |
| 50 | 333 | 33322 | Произведите пожалуйста капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Чулман, 18 https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/detail/4047230 | улица Мира, 38, Нижнекамск, Россия | 2026 г. | Дороги |
| 51 | 334 | 33324 | Прошу установить три пандуса и привести пешеходную дорожку в нормативное состояние. Ежедневно по этой дороге дети идут в школу! https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/detail/3044934 | проспект Мира, 38, Нижнекамск, Россия | 2023 г. | ЖКХ |
| 52 | 336 | 34736 | Жалуется на состояние дорог и дворов в Камских полянах в квартале 2 (2/30, 2/31, 2/32). Говорит, что видели, как кандидат Метшин приезжал в Чистополь, от имени всех жильцов этого квартала зовет заглянуть и к ним. Он не так давно туда приезжал, но посетил только новые районы, к ним приезжать побоялся. Обращается: Закирова Альфия Миннехановна; 16.09.1948 | Камские Поляны, квартал 2/30 , Нижнекамский район | 2026 г. | Дороги |
| 53 | 355 | 40042 | Просим Вас посодействовать в благоустройстве сквера, дорожного покрытия для пешеходов с освещением и урнами, между лицеем - интернатом - 24 и домом дружбы народов. Так как сквер находится в неудовлетворительном состоянии. Так же выражаю вам слова благодарности за то, что наш город из года в год преображается, становится таким благоустроенным и уютным! | Спортивная 17а Кв 16 г. Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство |
| 54 | 374 | 43750 | Достроить а/дорогу на защитной дамбе построенной 2020 году. Найти выделенные на это деньги и наказать виновных!? | Мира, 72. Нижнекамск | 2023 г. | Дороги |
| 55 | 375 | 43694 | Заасфальтировать дорогу и сделать тротуар для пешеходов на улице Новая села Ташлык Нижнекамского района РТ. В 2017 году по указанию президента РТ Р.Н. Минниханова ремонт дороги был включен в Республиканскую программу. Была сделана первая часть-основа дороги с применением ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) и уже 4 года жители с надеждой ждут завершения работ по асфальтированию дороги и благоустройства улицы. | ул. Новая село Ташлык Нижнекамского района РТ | 2030 г. | Дороги |
| 56 | 377 | 43584 | Большая просьба к вам построить хоккейную коробку в 47 мкр. Нам очень ее не хватает. Спасибо | Фикрята Табеева 11, Нижнекамск | 2023 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 57 | 393 | 31776 | установка информационных табло на остановочных площадках общественного транспорта г. Нижнекамск | ул. Б.Урманче, д. 28, кв. 13, г. Нижнекамск | 2030 г. | Транспорт |
| 58 | 401 | 31794 | капитальный ремонт трубопровода горячего водоснабжения идущего в дома по улице Мира д. 3, 5, 7 и Вахитова, д. 51 в г. Нижнекамск | ул. Мира, д. 3,кв. 64, г. Нижнекамск | 2026 г. | ЖКХ |
| 59 | 410 | 31816 | Ремонт дороги вдоль домов 4. 12 по улице Гагарина г. Нижнекамск | ул. Гагарина, д. 2,кв. 97, г. Нижнекамск | 2030 г. | Дороги |
| 60 | 411 | 31820 | Капитальный ремонт д. 12 по улице Гагарина, г. Нижнекамска | ул. Гагарина, д. 2,кв. 97. г. Нижнекамск | 2026 г. | ЖКХ |
| 61 | 422 | 31850 | Капитальный ремонт городской библиотеки - филиал №1 г. Нижнекамск | ул. Сююмбике , д. 30,кв. 58. г. Нижнекамск | 2023 г. | Культура |
| 62 | 429 | 31908 | Ремонт внутридомовой территории по адресу ул. Вокзальная, д. 28 по программе "Наш двор" | ул. Вокзальная, д. 28, кв. 227, г. Нижнекамск | 2025 г. | Благоустройство (Наш двор) |

| 63 | 430 | 31910 | заасфальтировать тротуар возле агропромышленного комплекса по ул. Юности в районе остановки общественного транспорта | ул. Вокзальная, д. 28, кв. 227, г. Нижнекамск | 2025 г. | ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 431 | 31912 | Ремонт дороги от кирпичного завода до ул. Первопроходцев г. Нижнекамск | ул. Юности, д. 36, кв. 243, г. Нижнекамск | 2023 г. | Дороги |
| 65 | 432 | 31914 | Ремонт дороги по ул. Ерзовка в селе Сарса-Бали, Нижнекамский р-он | Ул. Юности, д. 36, кв. 243, г. Нижнекамск | 2026 г. | Дороги |
| 66 | 456 | 31974 | Строительство парка отдыха в 35 микрорайоне г. Нижнекамск | ул. Р.Гайнуллина, д. 4,кв. 270, г. Нижнекамск | 2025 г. | Благоустройство |
| 67 | 457 | 31976 | Увеличение парковочных мест в 35 микрорайоне г. Нижнекамск | ул. Р.Гайнуллина, д. 4,кв. 270, г. Нижнекамск | 2024 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 68 | 461 | 31988 | Озеленение придомовой территории по адресу ул. Химиков, д. 25, г. Нижнекамск | ул. Химиков. д. 25, кв. 212, г. Нижнекамск | 2026 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 69 | 464 | 32002 | Строительство парка отдыха в микрорайоне 35 г. Нижнекамск | ул. Студенческая, д.49.кв. 31. г. Нижнекамск | 2025 г. | Благоустройство |
| 70 | 465 | 32004 | Озеленение во дворах в микрорайоне 35 г. Нижнекамск | ул. Студенческая, д.49.кв. 31. г. Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 71 | 468 | 32022 | Строительство новой общеобразовательной школы в районе микрорайонов 35, 35а, 34 г. Нижнекамск | ул. Гайнуллина, д. 4,кв. 132, г. Нижнекамск | 2030 г. | Строительство |
| 72 | 470 | 32030 | Строительство городского приюта для бездомных животных г. Нижнекамска | ул. Гайнуллина, д. 4,кв. 132, г. Нижнекамск | 2026 г. | Строительство |
| 73 | 484 | 32128 | Строительство парка культуры в г. Нижнекамск | ул. Гайнуллина, д.6,кв. 75, г. Нижнекамск | 2025 г. | Благоустройство |
| 74 | 490 | 32162 | Обустройство пешеходной зоны от остановки "Тихая аллея" до магазина "Магнит" | ул. Химиков д. 56, кв. 33, г. Нижнекамск | 2025 г. | Дороги |
| 75 | 491 | 32194 | Установить скамейки и урны от остановки "Городской парк" до остановки "Вахитова" | пр. Химиков. д. 82б, кв. 6, г. Нижнекамск | 2025 г. | ЖКХ |
| 76 | 495 | 32216 | Строительство детской площадки во дворе дома 5б по улице Гагарина. г. Нижнекамск | ул. Гагарина. д. 5б,кв. 72, г. Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 77 | 498 | 32224 | Ремонт фасада дома 5б по ул. Гагарина, г. Нижнекамск | ул. Гагарина. д. 5б,кв. 72, г. Нижнекамск | 2026 г. | ЖКХ |
| 78 | 502 | 32548 | Строительство детской поликлиники в 49 микрорайоне г. Нижнекамска | ул. Корабельная, д. 54, кв. 51, г. Нижнекамск | 2025 г. | Здравоохранение |
| 79 | 503 | 32550 | Ремонт дороги в 31 микрорайоне г. Нижнекамск | ул. Сююмбике, д. 13, кв 123, г. Нижнекамск | 2024 г. | Дороги |
| 80 | 507 | 32560 | Газификация и строительство водопровода в селе Чайка, Нижнекамского района. | ул. Р.Гайнуллина, д. 10,кв. 289, г. Нижнекамск | 2023 г. | Газификация |
| 81 | 508 | 32562 | Строительство в 49 микрорайоне г. Нижнекамска детского сада с ясельной группой. | ул. Табеева. д. 37,кв. 17, г. Нижнекамск | 2023 г. | Образование |
| 82 | 509 | 32566 | Ремонт дороги по ул. Химиков, в районе дома № 35а, г. Нижнекамск | ул. Химиков, д. 35а, г. Нижнекамск | 2030 г. | Дороги |
| 83 | 510 | 32572 | Капитальный ремонт детского сада № 66 в г. Нижнекамск | ул. Лесная. д. 27, кв. 356 , г. Нижнекамск | капремонт | Образование |
| 84 | 511 | 32574 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 48 пр. Шинников, г. Нижнекамск | ул. Шинников, д. 48.кв. 35, г. Нижнекамск | 2030 г. | ЖКХ |
| 85 | 512 | 32576 | Благоустройство придомовой территории, строительство детской и спортивной площадки по адресу ул. Шинников. д. 48, г. Нижнекамск | ул. Шинников, д. 48.кв. 35, г. Нижнекамск | 2023 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 86 | 517 | 32586 | Обустроить спортивную площадку на территории МБОУ "Гимназия - интернат №13" в г. Нижнекамск | ул. Пр.Химиков, д. 81/24,кв. 101, г. Нижнекамск | 2026 г. | Спорт |
| 87 | 518 | 32588 | Ремонт дороги начиная по ул. Кайманова. д.3а Химикова, д.4 до ул. Лесной д.23. 25, г. Нижнекамск | ул. Пр.Химиков, д. 81/24,кв. 101, г. Нижнекамск | 2025 г. | Дороги |
| 88 | 519 | 32590 | Обустроить сквер в 14 микрорайоне г. Нижнекамск | ул. Бызова, д. 15,кв.7, г. Нижнекамск | 2026 г. | Благоустройство |
| 89 | 521 | 32604 | Благоустройство придомовой территории на 2022 г. по адресу: пос. Красный ключ, ул. Центральная, д. 13, 15, 17, ул. Садовая, д. 25. | ул. Центральная. д. 17, п. Красный Ключ, Нижнекамского района | 2023 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 90 | 523 | 32608 | Ремонт и модернизация памятника архитектуры 19 века Дом Стахеевых в г. Нижнекамска | ул. Центральная, д. 1, п. Красный ключ. Нижнекамский район | 2024 г. | Строительство |
| 91 | 525 | 32612 | Восстановление общественной бани в пос. Красный ключ, Нижнекамского района | ул. Центральная, д. 2а, кв. 11, п. Красный ключ, Нижнекамский район | 2030 г. | Строительство |
| 92 | 531 | 32812 | Закончить строительство здания примыкающего к спортивной школе № 5 пгт Камские Поляны | д.1/22а-32, пгт Камские Поляны, Нижнекамский райн | 2024 г. | Строительство |
| 93 | 533 | 32816 | Благоустройство территории школы №2 в пгт Камские Поляны | д.2/02а-1, пгт Камские Поляны, Нижнекамский район | 2026 г. | Благоустройство |
| 94 | 534 | 32818 | Строительство детского игрового комплекса между д.2/06 и 2/05а в пгт Камские Поляны | д.2/02а-1, пгт Камские Поляны, Нижнекамский район | 2023 г. | Строительство |
| 95 | 535 | 32820 | Ремонт дороги от кольца "Чулман Су" до больницы в пгт Камские Поляны | д.2/33-39, пгт Камские Поляны, Нижнекамский район | 2024 г. | Дороги |
| 96 | 547 | 32932 | капитальный ремонт здания Камско-Полянского филиала ГАПОУ Нижнекамский многопрофильный колледж | д.1/06-25, пгт. Камские Поляны, Нижнекамский район | 2026 г. | Образование |
| 97 | 548 | 32936 | Строительство приюта для бездомных животных пгт Камские Поляны, с последующим финансированием ветеринарным сопровождением | д.1/17-204, пгт. Камские Поляны, Нижнекамский район | 2026 г. | ЖКХ |
| 98 | 555 | 32958 | Строительство в пгт Камские Поляны дворца бракосочетания | д.2/41-90, пгт. Камские Поляны, Нижнекамский район | 2030 г. | Работа органов государственной и муниципальной власти |
| 99 | 556 | 32962 | Строительство тротуара от автостанции до АЗЭС- до дома 2/30 и реконструкция тротуара от д.2/30 до автостанции пгт Камские Поляны | д.1/06-12, пгт. Камские Поляны, Нижнекамский район | 2024 г. | Дороги |
| 100 | 557 | 32964 | Ремонт автомобильной дороги от объездной дороги до садоводческого товарищества "Здоровья" | д.1/16-165, пгт. Камские Поляны, Нижнекамский район | 2023 г. | Дороги |
| 101 | 565 | 32984 | Благоустройство территории детского сада в с. Сухарево, Нижнекамский район | ул. Милиораторов 3, с. Сухарево, Нижнекамский район | 2024 г. | Образование |
| 102 | 571 | 32996 | Модернизация системы газоснабжения и водоснабжения в связи с предельным износом в с. Сухарево | ул. Школьная, д.2,кв. 4 с. Сухарево, Нижнекамский район | 2030 г. | Водоснабжение |
| 103 | 582 | 33096 | Строительство детской площадки между д. 3 по ул. Юбилейная, д. 5а и д.6 по ул. Соболековская, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Юбилейная, д.1-4, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2025 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 104 | 583 | 33098 | Утепление фасада многоквартирного дома 1 по ул. Юбилейная. с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Юбилейная, д.1-4, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2023 г. | ЖКХ |
| 105 | 585 | 33104 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пролетарская.с. Н.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Пролетарская, д. 12, с. Н.Афанасово, Нижнекамский район | 2025 г. | ЖКХ |
| 106 | 586 | 33106 | Ремонт дороги по ул. Пролетарская, с. Н.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Пролетарская, д. 12, с. Н.Афанасово, Нижнекамский район | 2025 г. | Дороги |
| 107 | 587 | 33112 | Привести в нормативное состояние заброшенный земельный участок между с. Н.Афанасово автотрассой и агрокомплексом "Бэхетле -Агро" | ул. Пролетарская, д. 2а, с. Н.Афанасово, Нижнекамский район | 2026 г. | Работа органов государственной и муниципальной власти |
| 108 | 601 | 33144 | Утеплить фасад д.9 по ул. Юбилейная, в с. Б.Афанасово, Нижнекамского района | ул. Юбилейная, д.9,кв. 8 с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2030 г. | ЖКХ |
| 109 | 602 | 33146 | Отремонтировать дорогу по ул. ул. Молодежная, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Молодежная, д.20а-кв 5.с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2023 г. | Дороги |
| 110 | 605 | 33152 | Ремонт дороги от тепличного переулка на ул. Центральную, в с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Соболековская, д. 1а, кв. 17, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2026 г. | Дороги |
| 111 | 606 | 33154 | Утеплить фасад д. 5, ул. Соболековская, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | ул. Соболековская, д. 5-65, с. Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2030 г. | ЖКХ |
| 112 | 608 | 33160 | Установить светофор на выезде из Афанасово, Нижнекамского района | ул. Солнечная, д.20,с .Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2023/2023 г. | Безопасность |

| 113 | 610 | 33166 | Модернизация спортивной площадки на территории школы с. Б.Афанасово, в том числе требуется спортивный инвентарь. | ул. Соболековская. д. 3,кв. 31, с . Б.Афанасово, Нижнекамский район | 2025 г. | Спорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 614 | 33194 | Ремонт дороги по ул. Большая, с. Сарсаз- Бли, Нижнекамский район | ул. Большая, д. 32. с. Сарсаз- Бли, Нижнекамский район | 2024 г. | Дороги |
| 115 | 616 | 33200 | Ремонт дороги по ул. Новая, после перекрестка и до конца, в с. Шингальчи | ул. Новая, д. 28, с. Шингальчи, Нижнекамский район | 2023 г. | Дороги |
| 116 | 618 | 33204 | Ремонт дороги по ул. Центральная (налево с поворота) внутри д. Кашаево | ул. Центральная. д. 68, д. Кашаево, Нижнекамский район | 2023 г. | Дороги |
| 117 | 621 | 33210 | Строительство детской спортивной площадки в д. Кашаево | ул. Центральная. д. 68, д. Кашаево, Нижнекамский район | 2024 г. | Спорт |
| 118 | 653 | 38638 | Капитальный ремонт дороги вдоль школы по пр. Химиков 88, г. Нижнекамск | пр. Химиков, д. 88,кв. 115, г. Нижнекамск | 2030 г. | Дороги |
| 119 | 659 | 38654 | Благоустройство (освещение, скамейки, озеленение) обоих сторон улицы от д.6 ул. Кайманова до ул. Гагарина | ул. Кайманова, д. 6, кв. 20, г. Нижнекамск | 2025 г. | Благоустройство |
| 120 | 665 | 38704 | Ремонт фасада ул. 30 лет Победы, д. 9, г. Нижнекамск | ул. 30 лет Победы, д. 9,кв. 16, г. Нижнекамск | 2030 г. | ЖКХ |
| 121 | 666 | 38708 | Срубить тополя со стороны Ледового дворца г. Нижнекамска | ул. 30 лет Победы, д. 9,кв. 16, г. Нижнекамск | 2023 г. | ЖКХ |
| 122 | 669 | 38714 | Капитальный ремонт ул. 30 лет Победы, д. 3, г. Нижнекамск | ул. 30 лет Победы, д. 3,кв. 558 г. Нижнекамск | 2030 г. | ЖКХ |
| 123 | 675 | 39030 | Проведение ремонта балконов д. 30 по ул. Химиков, г. Нижнекамск | ул. Химиков, д. 30,кв. 45, г. Нижнекамск | 2024 г. | ЖКХ |
| 124 | 678 | 39036 | ремонт фасада по адресу ул. Химиков, д. 30, г. Нижнекамск | ул. Химиков, д. 30,кв. 75, г. Нижнекамск | 2024 г. | ЖКХ |
| 125 | 682 | 39044 | Строительство приюта для бездомных животных в Нижнекамском районе | ул. Химиков, д. 30,кв. 75, г. Нижнекамск | 2024 г. | Строительство |
| 126 | 683 | 39046 | Капитальный ремонт канализации 2 подъезда д. 30, ул. Химиков, г. Нижнекамск | ул. Химиков, д. 30,кв. 75, г. Нижнекамск | 2030 г. | ЖКХ |
| 127 | 690 | 39062 | Передать территорию СНТ "Дуслык" от Елабужского района в Нижнекамский. | ул. Корабельная, 28, кв. 43, г. Нижнекамск | 2024 г. | Работа органов государственной и муниципальной власти |
| 128 | 692 | 39066 | Ремонт дороги во дворе по ул. Студенческая, д. 27а, г. Нижнекамск | ул. Студенческая, д. 27а, кв. 303, г. Нижнекамск | 2024 г. | Дороги |
| 129 | 693 | 39068 | Асфальтирование дороги от магазина "Ариада" - школы № 8 - магазина "Пассаж" г. Нижнекамск | ул. Юности, д. 16,кв. 29, г. Нижнекамск | 2026 г. | Дороги |
| 130 | 707 | 39104 | Ремонт дороги на дамбе г.Нижнекамск | ул. Юности, д. 16,кв. 24. г Нижнекамск | 2030 г. | Дороги |
| 131 | 716 | 39124 | Благоустроить парк по ул. Тукая 2 г. Нижнекамск | пр. Строителей, д. 15, кв. 47, г. Нижнекамск | 2026 г. | Благоустройство |

| 132 | 717 | 39128 | Восстановить участок дороги по ул. Вокзальная от д.6 до д.14 г. Нижнекамск | ул. Вокзальная д. 14,кв. 112, г. Нижнекамск | 2025 г. | Дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 719 | 39136 | Замена труб водоснабжения и отопления по ул. Вокзальная, г. Нижнекамск | ул. Вокзальная, 2,кв. 64, г. Нижнекамск | 2030 г. | Водоснабжение |
| 134 | 721 | 39142 | Строительство тротуара от "Чулман Арена" до ДТДиМ в г. Нижнекамск | ул. Тукая, д. 24,кв. 12, г. Нижнекамск | 2030 г. | Дороги |
| 135 | 727 | 39156 | Ремонт тротуара от д.6 по ул. Корабельная до д. 1а пр. Строителей | пр. Строителей,д.1а,кв. 78, г. Нижнекамск | 2025 г. | Дороги |
| 136 | 728 | 39158 | Строительство детской площадки по адресу пр. Строителей,д.1а г. Нижнекамск | пр. Строителей,д.1а,кв. 78, г. Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 137 | 734 | 39172 | Принять на баланс муниципалитета или "Водоканала" канализационную насосную станцию №9 микрорайона 36 г. Нижнекамск | ул. Афанасовская, д. 47А, г. Нижнекамск | 2026 г. | Водоснабжение |
| 138 | 742 | 39406 | Оборудовать детскую площадку во дворе д. 9 по ул. 50 лет Победы г. Нижнекамск | ул. 50 лет Октября, д. 9,кв. 38, г. Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 139 | 745 | 39416 | Тротуар построен с нарушениями, создает не удобства. | ул. 50 лет Октября 23/62, кв. 31, г. Нижнекамск | 2023 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 140 | 751 | 39430 | Строительство спортивного комплекса с бассейном, теннисным кортом, настольным теннисом. | ул. Табеева, д. 13, г. Нижнекамск | 2023 г. | Спорт |
| 141 | 753 | 39438 | Строительство детского сада в 49 микрорайоне (желательно рядом с ул. 30 лет Победы, Табеева) | ул. 30 лет Победы. 25,кв. 6, г. Нижнекамск | 2024 г. | Образование |
| 142 | 762 | 39456 | Установить уличное освещение по адресу ул. Табеева д. 21 г. Нижнекамск | ул. Табеева, д. 21, кв. 8, г. Нижнекамск | 2025 г. | Освещение |
| 143 | 770 | 39684 | Требуется установка освещения к СОШ №2 от Химиков д.50 - ЗАГС - СОШ г. Нижнекамск | пр.Химиков, д. 52, кв. 5, г. Нижнекамск | 2025 г. | Освещение |
| 144 | 772 | 39698 | Благоустройство детской площадки по адресу ул. Вокзальная, д. 28 г. Нижнекамск | ул. Вокзальная, д. 28,кв. 7, г. Нижнекамск | 2023 г. | Благоустройство (Наш двор) |
| 145 | 774 | 39710 | Облагородить территорию СОШ № 8 г. Нижнекамск | ул. Менделеева, 1,кв. 344. г. Нижнекамск | 2030 г. | Благоустройство |
| 146 | 780 | 39744 | Установка терморегулируемой системы по ул. Мурадьяна, д. 34, г. Нижнекамск | ул. Мурадьяна, д. 34, кв. 336, г. Нижнекамск | 2025 г. | ЖКХ |
| 147 | 822 | 31972 | Прошу принять меры и содействовать в проведении ремонта первого подъезда Химиков, 22 (Вас приглашаем!!! на осмотр первого подъезда и лестничных!!! этажей) Нет ответа на нашу жалобу 1096 от 08.07 2021 ООО УК «Жильё» Нижнекамска об отсутствии ремонта подъезда за последние десятилетия!!! Подходите, убедитесь сами - за что мы платим!!! не маленькие деньги!!! | ул. Химиков, д. 22, г. Нижнекамск | 2023 г. | ЖКХ |
| 148 | 597 | 33136 | Сделать дорогу по ул. Пролетарская, с. Н.Афанасово до очистных сооружений | ул. Пролетарская, д.73, с. Н.Афанасово, Нижнекамский район | 2025 г. | Дороги |