|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РУКОВОДИТЕЛЬ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 | Herb | | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  ҖИТӘКЧЕСЕ  Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  № 202 | | **КАРАР**  28 ноября 2017 г. | |

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования  и застройки города Нижнекамска в части актуализации  территориальной зоны 46 микрорайона |  |

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района, утвержденных решением Нижнекамского городского Совета от 22 декабря 2010 года № 20, Уставом муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнекамска в части актуализации территориальной зоны 46 микрорайона.

2. Утвердить, представленный комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнекамска, график внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска Республики Татарстан.

3. Отделу по связям с общественностью и работе СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ханова Ф.Г.

Д.И. Баландин

Приложение

Утверждено

постановлением исполнительного комитета

города Нижнекамска Республики Татарстан

от 28.11.2017 № 202

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки города Нижнекамска Республики Татарстан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель | Примечание |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска (ПЗЗ) | 29.11.2017 | Руководитель ИК НК, главный архитектор ИК НМР | Распоряжение Исполкома НМР «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | 05.12.2017 | Отдел по связям с СМИ | Размещение распоряжения в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | 07.12.2017 | Руководитель ИК НК, главный архитектор ИК НМР | Обращение руководителя Исполкома города Нижнекамска о внесении изменений в ПЗЗ к Мэру города Нижнекамска |
| Постановление Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 14.12.2017 | Мэр города Нижнекамска | Мэр города Нижнекамска принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 18.12.2017 | Отдел по связям с СМИ | Публикация постановления (в теч. 5 дней) в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 20.02.2018 | Начальник УСиА ИК НМР | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Нижнекамский ГорСовет | 22.02.2018 | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | ИК города Нижнекамска направляет в Нижнекамский ГорСовет на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | до 07.03.2018 | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Нижнекамским ГорСоветом | Согласно плану работы Нижнекамского  ГорСовета | Долотказина Э.Р. | Решение Нижнекам-ского ГорСовета |

График составлен на основании ст. 30 «Порядок внесения изменений

в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска».