| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1758 |  | КАРАР 30 декабря 2016 г. |  |

Об утверждении Краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от 31.12.2013 № 1146, в  2017-2019 годах

В целях реализации положений жилищного кодекса РФ, Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 г. № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Постановления Кабинета Министров РТ «Об утверждении региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан»                            от 31.12.2013 г. № 1146, постановляю:

1. Признать Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на 2016-2018 годы, утвержденный постановлением Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан № 1474а от 04.10.2016 г. утратившим силу.

2. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017-2019 годах.

3. Рекомендовать руководителям организаций, задействованных в  реализации вышеуказанной адресной программы предусмотреть мероприятия, включенные в данную программу и обеспечить их выполнение.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Г.Сайфутдинов

Приложение

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан

от 30.12.2016 № 1758

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от 31.12.2013 № 1146, в 2017–2019 годах

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146,                   в 2017 – 2019 годах (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2017, 2018, 2019 годы.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов представлены в приложении 1 к настоящему Краткосрочному плану.

III. Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов

в 2017 – 2019 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс.кв.метров | 182,112 | 72,556 | 62,402 | 47,154 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | тыс.метров | 507,558 | 114,33 | 160,454 | 232,774 |
| 2.1. | электроснабжения | тыс.метров | 190,898 | 21,652 | 18,180 | 151,066 |
| 2.2. | теплоснабжения | тыс.метров | 113,423 | 30,885 | 34,089 | 48,449 |
| 2.3. | водоснабжения | тыс.метров | 130,933 | 38,474 | 70,969 | 21,490 |
| 2.4. | водоотведения | тыс.метров | 72,304 | 23,319 | 37,216 | 11,769 |
| 3. | Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | штук | 100 | 35 | 54 | 11 |
| 4. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | тыс.кв.метров | 590,260 | 157,316 | 309,106 | 123,838 |
| 5. | Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | штук | 301 | 128 | 92 | 81 |
| 6. | Осуществление строительного контроля | штук | 301 | 128 | 92 | 81 |
| 7. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году | штук | 128 | 128 | 0 | 0 |
| 8. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году | штук | 92 | 0 | 92 | 0 |
| 9. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году | штук | 81 | 0 | 0 | 81 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 2 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах» к Краткосрочному плану.

## IV. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местного бюджета, членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 1 645 646 064,1 рубля,  в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 450 695 013, 21 рубля;

местных бюджетов – 313 521 000,00 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –            881 430 050,89 рубля.

При этом в рамках реализации краткосрочного плана 50 процентов финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан ежегодно направляются на выполнение работ по энергосбережению.

Финансирование   мероприятий

по источникам финансирования   Краткосрочного плана

| Источники финансирования | Финансовые средства, всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего (руб.) | 559 401 531,06 | 544 607 389,52 | 541 637 143,52 |
| Средства бюджета Республики Татарстан (руб.) | 152 600 250,21 | 150 521 850,00 | 147 572 913,00 |
| Средства местного бюджета (руб.) | 104 507 000,00 | 104 507 000,00 | 104 507 000,00 |
| Средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений (руб.) | 302 294 280,85 | 289 578 539,52 | 289 557 230,52 |

Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017 – 2019 годах

| № п/п |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн.рублей | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 360,562 | 140,160 | 121,582 | 98,820 |
| 2. |  | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | 575,702 | 180,866 | 155,660 | 239,176 |
| 2.1. |  | электроснабжения | 63,122 | 7,366 | 5,500 | 50,256 |
| 2.2. |  | теплоснабжения | 225,495 | 61,821 | 52,182 | 111,492 |
| 2.3. |  | водоснабжения | 183,794 | 74,035 | 52,280 | 57,479 |
| 2.4. |  | водоотведения | 95,429 | 37,644 | 37,837 | 19,948 |
| 3. |  | Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 184,02 | 63,00 | 100,82 | 20,20 |
| 4. |  | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения. | 468,692 | 151,355 | 151,406 | 165,931 |
| 5. |  | Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 11,236 | 6,862 | 0,649 | 3,725 |
| 6. |  | Осуществление строительного контроля | 16,117 | 5,354 | 5,422 | 5,341 |
| 7. |  | Разработка проектной документации, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году | 11,805 | 11,805 | 0,0 | 0,0 |
| 8. |  | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году | 9,068 | 0,0 | 9,068 | 0,0 |
| 9. |  | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году | 8,445 | 0,0 | 0,0 | 8,445 |
|  | Итого | 1 645,646 | 559,402 | 544,607 | 541,637 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к настоящему Краткосрочному плану.

## V. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 
2017 – 2019 годы составляет 14 тыс.рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## VII. Механизм реализации Краткосрочного плана

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района:

формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальный краткосрочный (ежегодные) планы реализации Региональной программы;

представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляет средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывает акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создает и поддерживает в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляет в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

заключают с региональным оператором договоры (соглашения) на формирование платежных документов и обеспечение ежемесячного начисления и поступления платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет регионального оператора;

обеспечивают подготовку проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приеме объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают  лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

## VIII. Порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или)

## выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется Региональным оператором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.