| ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 |  | Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕНЕҢ УРЫНБАСАРЫ 423570, Түбән Кама шәhәре, Төзүчеләр пр., 12 |
| --- | --- | --- |

____________________   № ___________

На ___________  от __________________

Заместителю начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан

И.Н. Плюснину

Уважаемый Иван Николаевич!

Направляем Вам отчетность об осуществлении государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за II квартал 2013 г.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Л. Юнусов

исп.: Ахмадиева Алсу Гариповна

тел./факс: (8-8555) 43-13-93

ОТЧЕТ

за III квартал 2013 г.

по Нижнекамскому муниципальному району

об осуществлении государственного полномочия Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| № п/п | Показатель | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов, строящихся на территории муниципального образо- вания с использованием средств участников долевого строительства. | Всего 11, в том числе: ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» - 8 ООО «Молодежное строительство» - 1 ООО «Инвеко» - 2 |
| 2. | Количество объектов, по которым выявлены нарушения законодательства. | - |
| 3. | Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся на территории муниципального образования с использованием средств участников долевого строительства, в том числе: информация по строящему объекту недвижимости (строительный адрес, общая площадь, заказчик-застройщик, генподрядчик, общая стоимость строительства, стадия строительства, имеющиеся предписания надзорных органов за ходом строительства, планируемые сроки ввода в эксплуатацию); информация о разрешении на строительство: номер, дата выдачи, кем выдано; общее количество квартир; общее количество дольщиков-участников долевого строительства; общее количество заключенных между застройщиком и дольщиками договоров долевого строительства; общее количество зарегистрированных в филиале ФРС по РТ договоров долевого строительства. | ООО «Жик-НК»: Строительный адрес: г.Нижнекамска пр. Шинников ж.д. № 11; Общая площадь по проекту: 5 399 кв.м. (в т.ч. офисные помещения – 455,5 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Общая стоимость строительства: 144671,006 тыс. рублей Объект введен в эксплуатацию: 18.07.2012г. Строительный адрес: г.Нижнекамска пр.Шинников ж.д. №13; Общая площадь: 7510,64 кв.м. (офисные помещения – 625,96 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Общая стоимость строительства: 237715,275 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию: 26.03.2012г. Строительный адрес: г.Нижнекамска пр.Шинников ж.д. №13А; Общая площадь: 7196,98 кв.м. (офисные помещения – 625,96 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Общая стоимость строительства: 218122,090 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию: 24.09.2012 г. Строительный адрес: г.Нижнекамска пр.Шинников жилой дом №23А; Общая площадь: 5399,19 кв.м. (в т.ч. офисные помещения – 455,51 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Планируемая стоимость строительства: 146 810 512,41 руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: II квартал 2014г. Строительный адрес: г.Нижнекамска пр.Шинников ж.д. №27; Общая площадь: 7262,19 кв.м. (в т.ч. офисные помещения – 689,25 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Планируемая стоимость строительства: 197 904 848,87 руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: II квартал 2014г. Строительный адрес: г.Нижнекамска, мкр. 15 ж.д. № 1 Общая площадь по проекту: 11 933,01 кв.м. Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Планируемая стоимость строительства: 529 697,20 тыс.рублей Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: I квартал 2015 г. Строительный адрес: г.Нижнекамска, пр. Шинников ж.д. № 25 Общая площадь по проекту: 7 525,04 кв.м. (в т.ч. офисные помещения – 644,76 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Планируемая стоимость строительства: 216 160,44 тыс.рублей Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: IV квартал 2014 г. Строительный адрес: г.Нижнекамска, пр. Шинников ж.д. № 33А Общая площадь по проекту: 4 821,65 кв.м. (в т.ч. офисные помещения – 468,17 кв.м.) Заказчик-застройщик: ООО «ЖИК-НК»; Генподрядчик: ООО «Центрстрой-НК»; Планируемая стоимость строительства: 144 646,036 тыс.рублей Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: IV квартал 2014 г. ООО «Молодежное строительство» Строительный адрес: г.Нижнекамска пр. Вахитова (пересеч. ул. Гагарина и ул. Вахитова) II очередь; Общая площадь по проекту: 5595,66 кв.м. (офисные помещения – 584,73 кв.м.) Заказчик-застройщик:ООО «Молодежное строительство» Генподрядчик: ООО «Молодежное строительство»; Планируемая стоимость строительства: 225 000 000 руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2014г. ООО «Инвеко»: Строительный адрес: Нижнекамский район пос.Красный Ключ, ул. Нагорная малоэтажный ж.д. № 2; Общая площадь по проекту: 715,5 кв.м. Заказчик-застройщик: ООО «Инвеко»; Подрядчик: ЗАО «Альянс-М» Общая стоимость строительства: 31 500,00 тыс.руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2014г. Строительный адрес: г.Нижнекамска пос.Красный Ключ, ул. Нагорная ж.д. № 4; Общая площадь по проекту: 728,28 кв.м. Заказчик-застройщик: ООО «Инвеко»; Подрядчик: ЗАО «Альянс-М» Общая стоимость строительства: 31 500,00 тыс.руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2014г. ООО «Жик-НК»: жилой дом № 1 мкр.15 г.Нижнекамска: - разрешение на строительство RU№16530117-01-291 от 17.12.2011г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 237; - количество участников долевого строительства – 68. жилой дом № 11 пр.Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на ввод в эксплуатацию RU№16530117-03-87 от 18.07.2012г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ; - количество самостоятельных частей – 118; - количество участников долевого строительства – 35. жилой дом № 13 пр. Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU№16530117-03-27 от 26.03.2013г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 96; - количество участников долевого строительства – 29 жилой дом № 13А пр. Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на ввод в эксплуатацию RU№16530117-06-118 от 24.09.2012г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 159; - количество участников долевого строительства – 26 жилой дом № 23А пр. Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на строительство RU№16530117-01-44 от 03.04.2012г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 118; - количество участников долевого строительства – 114 жилой дом № 27 пр. Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на строительство RU№16530117-01-43 от 03.04.2012г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 159; - количество участников долевого строительства – 154 жилой дом № 25 пр. Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на строительство RU№16530117-01-99 от 02.07.2012г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 96; - количество участников долевого строительства – 15 жилой дом № 33А пр. Шинников г.Нижнекамска: - разрешение на строительство RU№16530117-01-12 от 01.03.2013г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; - количество самостоятельных частей – 80; - количество участников долевого строительства – 2 ООО «Молодежное строительство» жилой дом по пр.Вахитова мкр.8 (II очередь): Разрешение на строительство: RU16530117-01-97 от 28.06.2012 г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района - количество самостоятельных частей - 38 - количество участников долевого строительства - 2. ООО «Инвеко»: Малоэтажный жилой дом №2 в Нижнекамском районе поселке Красный Ключ, ул. Нагорная: Разрешение на строительство: № RU 16530000-01-33 от 27.05.2013 г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района - количество самостоятельных частей - 12; - количество участников долевого строительства - 1. Малоэтажный жилой дом №4 в Нижнекамском районе поселке Красный Ключ, ул. Нагорная: Разрешение на строительство: № RU 16530000-01-35 от 27.05.2013 г. выдано Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района - количество самостоятельных частей - 12; - количество участников долевого строительства - 3. ООО «ЖИК-НК»: жилой дом № 1 мкр. 15 – 68; жилой дом № 11 пр.Шинников –115; жилой дом №13 пр. Шинников – 88; жилой дом №13А пр. Шинников – 150; жилой дом №23А пр. Шинников – 114; жилой дом №27 пр. Шинников – 154; жилой дом №25 пр. Шинников – 15; жилой дом №33А пр. Шинников - 2 ООО «Молодежное строительство»: жилой дом по пр. Вахитова мкр.8 (II очередь) – 2 ООО «Инвеко»: жилой дом №2 в пос. Красный Ключ, ул. Нагорная – 1; жилой дом №4 в пос. Красный Ключ, ул. Нагорная – 3 |
| 4. | Количество застройщиков, представивших квартальную отчетность по установленной форме. | 3 |
| 5. | Количество застройщиков, не представивших квартальную отчетность по установленной форме. | - |
| 6. | Количество фирм-застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства. | 3 |
| 7. | Количество выявленных нарушений законодательства в сфере долевого строительства. | 4 |
| 8. | Количество обращений, связанных с нарушением Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | - |
|  | в том числе: |  |
|  | - от граждан; | - |
|  | - от юридических лиц. | - |
| 9. | Количество обращений органов местного самоуправления в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства. | - |
| 10 | Количество исков, удовлетворенных в пользу участников долевого строительства. | - |
| 11 | Количество направленных органом местного самоуправления застройщикам предписаний об устранении нарушений законодательства. | 3 |
| 12 | Количество устраненных нарушений. | 1 |
| 13 | Количество застройщиков (их должностных лиц), привлеченных к ответственности. | - |
| 14 | Количество обращений органов местного самоуправления в арбитражный суд о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, всего, в том числе количество фирм-застройщиков, деятельность которых приостановлена на определенный срок. | - |
| 15 | Количество обращений органов местного самоуправления в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика в случаях, установленных Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», всего: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | количество ликвидированных фирм-застройщиков |  |

Примечание: Отчет по установленной форме представляется в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан ежеквартально не позднее 10 дней после окончания отчетного квартала, за исключением информации по пунктам 4-6, отчет по которым представляется ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, отчетность за IV квартал представляется не позднее 90 дней после окончания IV квартала.

Заместитель Руководителя

Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района 							Л. Юнусов