|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 |  | КАРАР 2 апреля 2021 г. |  |  |
| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска |  |  |  |  |  |

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Правил землепользования и застройки города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района, утвержденных решением Нижнекамского городского Совета от 22 декабря 2010 года № 20, Уставом муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан, постановляю:

1. Приступить  к  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  правила землепользования и застройки города Нижнекамска.

2. Утвердить представленный комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнекамска график внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска Республики Татарстан.

3. Отделу по связям с общественностью и работе СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить публикацию настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на начальника Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ахмадиеву А.Г.

Исполняющий обязанности Руководителя

исполнительного комитета,

заместитель Руководителя                                                               А.Р. Гарифуллин

Приложение

Утверждено

постановлением исполнительного комитета

города Нижнекамска Республики Татарстан

от 02.04.2021 № 85

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска

Республики Татарстан

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассмотрение представленной документации, заключение комиссии | Дата обращения | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | обращение заказчика |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска (ПЗЗ) | +5 дней | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Постановление Руководителя исполкома НМР «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнекамска» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | +5 дней | Отдел по связям с СМИ | Размещение постановления в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | + 2 дня | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Обращение Руководителя исполкома города Нижнекамска о внесении изменений в ПЗЗ к Мэру города Нижнекамска |
| Постановление Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | + 7 дней | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | Мэр города Нижнекамска принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Мэра города Нижнекамска о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | + 5 дней | Отдел по связям с СМИ | Публикация постановления (в теч. 5 дней) в сети интернет на официальном сайте НМР |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | + 21 день | Начальник УСиА ИК НМР | Публичные слушания в срок не более месяца |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Нижнекамский ГорСовет | + 3 дня | Руководитель ИК НК, начальник УСиА ИК НМР | ИК города Нижнекамска направляет в Нижнекамский ГорСовет на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | + 10 дней | Камелина М.В. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Нижнекамским ГорСоветом | Согласно плану работы Нижнекамского ГорСовета | Камелина М.В. | Решение Нижнекамского ГорСовета |