| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 41 | 26 ноября 2009 года |

О ходе выполнения Программы реформирования и модернизации

жилищно-коммунального хозяйства г. Нижнекамска и Нижнекамского

района на 2005-2010 годы (решение Совета района № 27 от 22.07.2005 г.) и

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнекамского муниципального района на 2006-2010 годы

(решение Совета района № 54 от 28.11.2006 г.)

Заслушав и обсудив информацию Руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска Гиниятуллина И.А. о ходе выполнения Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства г. Нижнекамска и Нижнекамского района на 2005-2010 годы (решение Совета района № 27 от 22.07.2005 г.) и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района на 2006-2010 годы (решение Совета района № 54 от 28.11.2006 г.), Совет Нижнекамского муниципального района отмечает, что Исполнительным комитетом проводится целенаправленная   работа по реализации мероприятий, намеченных Программами.

В рамках инвестиционных программ предприятий, программы комплексного развития и   модернизации коммунальной инфраструктуры, программы обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства проводится подготовка необходимых проектных документов, их согласование, экспертиза.

В течение 2008-2009 годов город Нижнекамск участвует в федеральной программе «Реконструкция системы водоснабжения города Нижнекамска», в рамках которой строятся новые водоводы по пр. Вахитова, пр. Шинников, пр. Мира, пр. Строителей, ул. Студенческой, ул. Корабельной. Из различных источников на эти цели привлечено 357 млн. рублей.

Выполнен капитальный ремонт и реконструкция систем водоснабжения в                н.п. Прости, Б.Афанасово, Верхние Челны, Нариман, Шереметьевка, Сухарево, в                36 мкр. города Нижнекамска на общую сумму 42,8 млн. рублей. С 2005 по 2009 год       выполнены работы по восстановлению циркуляции в 15-ти микрорайонах города на сумму 21 млн. рублей.

В рамках мероприятий по техническому перевооружению оборудования ЦТП выполнены работы на общую сумму 74 млн. рублей.

Продолжается реконструкция самотечного коллектора пр. Строителей – ул. Вок-зальная, завершается реконструкция очистных сооружений в н.п. Шереметьевка.

За 2008-2009 годы в районе в рамках Программы капитального ремонта жилья освоено 1 млрд. 261 млн. рублей. На эти средства выполнен ремонт в 476 домах.

За счет средств капремонта жилья ведется установка узлов учета горячей, холодной воды и тепла. Всего за 2 года общедомовые счетчики установлены в 333 домах, что составляет 46% от их общего количества.

В сельских поселениях завершена работа по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление, что позволило снизить размер оплаты за отопление более чем в 2 раза. Завершается перевод объектов соцкультбыта села с отопления старыми центральными котельными на современные модульные.

С привлечением средств республиканского и местного бюджетов произведен монтаж и реконструкция уличного освещения на сумму 15,9 млн. рублей, обустроены дороги и пешеходные тротуары на сумму 18,2 млн. рублей, газифицированы жилые дома в сельских населенных пунктах на сумму более 15 млн. рублей.

Разработан проект модернизации системы уличного освещения с применением современных технологий и оборудования, позволяющих существенно повысить качество освещения, до 50% снизить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии. В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения инвестиций под этот проект.

В целях совершенствования системы управления и обслуживания жилого фонда создаются условия для развития самоуправления в жилищной сфере. Создано 20 ТСЖ, в управление которых передано 157 домов, что составляет 10,2% от общего количества многоквартирных жилых домов в районе.

В части совершенствования тарифной политики Исполнительным комитетом           установлены экономически обоснованные величины затрат по всем видам услуг отрасли, тарифы на жилищно-коммунальные услуги являются самыми низкими по Республике Татарстан.

Проводится работа по строительству нового полигона ТБО и мусоросортировочного завода. В городе открыто 20 пунктов приема вторичного сырья от населения,      заключены договоры с 29 предприятиями о приеме от них вторичного сырья.

Ход выполнения программных мероприятий рассматривался на заседаниях           постоянных комиссий Совета района и городского Совета. 23 октября 2007 года на сессии Совета рассмотрен вопрос «О мерах по обеспечению населения Нижнекамского муниципального района питьевой водой».

Вместе с тем, необходимо отметить, что недостаточно эффективно принимаются меры по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, организации товариществ собственников жилья. Необходимо принять дополнительные меры по дальнейшему совершенствованию электроснабжения в г. Нижнекамске, пгт Камские Поляны, сельских поселениях, по реконструкции и модернизации ливневых сооружений, строительству сетей холодного водоснабжения, замене изношенных сетей, особенно в сельских населенных пунктах района.

Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию Руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска Гиниятуллина И.А. о ходе выполнения Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства г. Нижнекамска и Нижнекамского района на          2005-2010 годы (решение Совета района № 27 от 22.07.2005 г.) и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района на 2006-2010 годы (решение Совета района № 54 от 28.11.2006 г.) принять к сведению.

2. Отметить большую совместную работу исполнительных комитетов Нижнекамского муниципального района, города Нижнекамска, пгт Камские Поляны, сельских поселений и руководителей предприятий коммунального комплекса по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой реформирования и модернизации          жилищно-коммунального хозяйства и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района.

3. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района совместно с руководителями коммунального комплекса принять дополнительные меры, обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

В этих целях:

- обеспечить привлечение в запланированных объемах средств бюджетов Республики Татарстан, Нижнекамского муниципального района, г. Нижнекамска, пгт Камские Поляны, сельских поселений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также заемные средства;

- активизировать работу по реализации мер по выбору способа управления многоквартирными домами и созданию условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья;

- продолжить работу по обеспечению повышения эффективности и качества           жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасность условий проживания.

4. Поручить Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района совместно с руководителями коммунального комплекса разработать проект Программы развития жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района на 2011-2015 годы.

5. Контроль за ходом выполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы Нижнекамского муниципального района Кутдусова Ф.К.

| Глава Нижнекамского муниципального района | А.Метшин |
| --- | --- |