| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 802 |  | КАРАР 25 декабря 2017 г. |  |

О подготовке проекта решения о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Управления земельных и имущественных                   отношений Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,                руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки Каенлинского сельского              поселения Нижнекамского муниципального района, Уставом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, на основании утвержденного Генерального плана Каелинского сельского поселения, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части изменения зоны СУ «Земли сельскохозяйственных угодий» на Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (приложение № 1).

2. Утвердить график внесения изменения в Правила землепользования                    и застройки Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 2).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского               муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение настоящего постановления на официальных сайтах Нижнекамского муниципального района и Каенлинского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ханова Ф.Г.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 25.12.2017 № 802

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 25.12.2017 № 802

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Каенлинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 25.12.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | Распоряжение Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Каенлинского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 26.12.2017 г. | Отдел по связям со СМИ | Размещение распоряжения в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и официальном сайте Каенлинского сельского поселения |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 26.12.2017 г. | А.Г. Сайфутдинов Ханов Ф.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 28.12.2017 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |

| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 30.12.2017 г. | Отдел по связям со СМИ | Публикация постановления в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, официальном сайте Каенлинского сельского поселения и на административных зданиях в поселении |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 28.02.2018 г. | Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 28.02.2018 г. | Ханов Ф.Г. Набиуллин Ф.М. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 01.03.2018 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Каенлинского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |