| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Нижнекамский городской С О В Е Т 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 тел./факс (8555) 42-51-76, 42-47-06 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама шәһәр С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 тел./факс (8555) 42-51-76, 42-47-06 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 3 | 6 марта 2007 г. |

Об утверждении Инвестиционных программ ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2007-2010 годы

В целях реализации Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 г.             «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района на 2006 – 2010 годы» Нижнекамский городской Совет

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Инвестиционную программу теплоэнергетического хозяйства ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2007-2010 годы (приложение № 1).

2. Утвердить Инвестиционную программу водопроводно-канализационного  хозяйства ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2007-2010 годы (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам градостроительства, жилищной политики, благоустройства, коммунального хозяйства и транспорта.

| Глава города Нижнекамска | Ф.Кутдусов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к решению Нижнекамского

городского Совета

№ 3 от 6 марта 2007 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

теплоэнергетического хозяйства

на 2007 – 2010 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа теплоэнергетического хозяйства на 2007 – 2010 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет города Нижнекамска |
| Разработчик Программы | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| Исполнитель мероприятий | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| Цели Программы | Повышение надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития г. Нижнекамска. Увеличение пропускной способности сетей. Обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Задачи Программы | -Строительство новых объектов теплоснабжения на сумму 810 млн.руб. -Реконструкция и модернизация существующих объектов ОАО «ВК и ЭХ» на сумму 702,7 млн.руб. -Повышение технической оснащенности ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» - приобретение и внедрение новой техники. - Сокращение эксплуатационных затрат на предоставление коммунальных услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Сроки реализации Программы | 2007 – 2010 годы |
| Объемы финансирования Источники финансирования | 1 512,7 млн.руб. (без НДС) Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного бюджета, а так же за счет доходов, полученных ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» от применения надбавок к тарифам на теплоснабжение, отпуск воды и услуги водоотведения, за счет платы за присоединение к инженерным сетям предприятия. |
| Ожидаемые результаты выполнения | -Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов. - Обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». -Создание требуемого резерва пропускной способности инженерных сетей. |
| Мониторинг выполнения программы | Осуществляется исполнительным комитетом города Нижнекамска. |

Данные о предприятии

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| 2 | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| 3 | Уставной капитал | 300 497 060,00 рублей |
| 4 | Учредитель | ООО «Жилищная инвестиционная компания» |
| 5 | Свидетельство о регистрации | 24.01.2003 № 1031619001325 МРИ ФНС РФ №11 по РТ |
| 6 | Юридический адрес | 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б |
| 7 | Фактическое местонахождение | 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б |
| 8 | Сведения о руководителе и главном бухгалтере | Гиниятуллин Искандер Анварович Сергеева Антонина Васильевна |
| 9 | Банковские реквизиты | р/сч. 40702810006029003247 ф-л «Интеркама»ОАО «Ак Барс» банк г.Нижнекамск к/сч. 30101810700000000904 БИК 049246904 |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1651035245 |
| 11 | Дополнительная информация | Виды деятельности: теплоснабжение, водо-снабжение, оказание услуг по сборам коммунальных канализационных стоков; проведение текущего, капитального, профилак-тического ремонта, строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования. |
| 12 | Контактные телефоны | (8555) 47-08-01 |
| 13 | Факс | (8555) 42-39-68 |
| 14 | Адрес электронной почты | e-mail: wkex@rambler.ru |

Содержание Программы

- Введение.

- Краткая характеристика предприятия.

- Цели, задачи и ожидаемый результат выполнения Программы.

- Перечень мероприятий Программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы ее реализации.

1. Введение

Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено регулирование тарифов на водоснабжение и услуги водоотведения организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы и надбавки к тарифам на подключение к системе теплоэнергетического хозяйства города Нижнекамска должны устанавливаться на основании инвестиционной программы развития системы теплоэнергетического города, разрабатываемой организацией коммунального комплекса, осуществляющей обслуживание данной системы.

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» является организацией, которая осуществляет теплоснабжение, водоснабжение города Нижнекамска, оказывает услуги водоотведения населению города.

Инвестиционная программа теплоэнергетического хозяйства на 2007-2010 годы разработана в соответствии с указанным Федеральным законом и в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального теплоснабжения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности предприятия.

# 2. Краткая характеристика предприятия

Предприятие осуществляет:

-оптовую закупку, доставку и реализацию хозяйственно-питьевой воды;

-оптовую закупку, доставку и реализацию тепловой энергии;

-производство тепловой энергии на собственных котельных;

-оказание услуг по приему и транспортировке сточных  и ливневых вод до очистных сооружений;

-эксплуатацию, ремонт и строительство инженерных сетей  и сооружений;

-монтаж оборудования;

-оказание услуг по химико-бактериологическим анализам сточных, сетевых, теплофикационных вод.

На балансе предприятия находятся:

-1012,4 км инженерных коммуникаций;

-91 центральный тепловой пункт;

-5 котельных, работающих на газовом топливе;

-10 канализационно-насосных станций.

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное и обслуживающее производство. Предприятие не имеет собственного водозабора, очистных сооружений, объектов по выработке тепловой энергии, за исключением котельных, обслуживающих лечебные учреждения города.

Списочная численность работников - 921 человек.

Теплоснабжение

Снабжение теплом осуществляется с городских ТЭЦ № 1 и 2 по закрытой системе теплоснабжения. Распределение внутриквартального теплоснабжения и подготовка горячей воды осуществляется в 91 ЦТП, кроме мкр.35, 35а, находящихся в ведении ОАО «Химстрой».

Объем покупки за 2006г. составил 1934,4 тыс. Гкал тепловой энергии, реализация – 1477,1тыс. Гкал, потери  - 457,3 тыс. Гкал. (23,6%)

Сети теплоснабжения                     - 505,1  км,

в том числе:

-  сети отопления                            - 291,4 км,

-  сети горячего водоснабжения    - 213,7 км,

-  тепловые камеры                         - 542 шт.

Общий износ сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения  составляет 71,6%.

В 12-ти микрорайонах города отсутствуют или находятся в изношенном состоянии трубопроводы циркуляции горячего водоснабжения.

В связи со строительством новых микрорайонов в западной части города необходима реконструкция действующих тепловых сетей.

Необходима реконструкция 11 ед. подземных  ЦТП.

- Цели, задачи и ожидаемый результат выполнения Программы

  - Цели Программы

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом города Нижнекамска.

- Увеличение пропускной способности сетей.

- Повышение качества снабжения горячей водой.

- Обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

  - Задачи Программы

- Строительство новых объектов теплоснабжения  на сумму  810 млн.руб.

- Реконструкция существующих объектов на сумму  702,7 млн.руб.

- Повышение технической оснащенности ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» - приобретение и внедрение новой техники.

  - Ожидаемый результат выполнения Программы

- Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов г. Нижнекамска.

- Обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

- Создание требуемого резерва пропускной способности систем инженерных коммуникаций.

4. Перечень мероприятий Программы, оценка финансовых потребностей,

сроки и этапы ее реализации

В городе Нижнекамске разработана и утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района на 2006-2010 годы»

Основные программы комплексного мероприятия программы включены в настоящую программу.

Расчет финансовых потребностей Инвестиционной

программы на 2008 год

|  | Средства бюджета млн.руб. | собственные средства, млн.руб. |  |  | Всего, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф на услуги | инвест. составляющая | тариф на подключ. |  |
| Теплоэнергетическое хозяйство | 50,13 | 65 | 17,23 | 103,52 | 235,88 |

В инвестиционную программу на 2008г.  включены следующие мероприятия, планируемые к выполнению за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

4.1. Восстановление циркуляционных линий горячего водоснабжения города Нижнекамска.

Проектировщик: ЧП Губайдуллин Х.С., г. Нижнекамск.

План восстановления – 12 мкр. 24,2 км на сумму 106,91 млн.руб.

На 2008 год план прокладки линий циркуляции 6000 п.м  на сумму 34,61 млн.руб.  (в т.ч. за счет инвестиционной составляющей – 17,23 млн.руб).

План финансирования на 2009-2010 годы составляет 72,3 млн.руб.

На балансе предприятия ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» находится более 150 км трубопроводов горячего водоснабжения. В настоящее время они полностью изношены, отглушены и выведены из эксплуатации линии циркуляции  горячего водоснабжения в 12-ти микрорайонах города.

Для ведения экономичного режима подготовки горячей воды, снижения затрат тепловой и электрической энергии, а также повышения качества предоставляемых коммунальных услуг на предприятии  разработана программа по восстановлению трубопроводов циркуляции ГВС с применением полимерных материалов.

# 4.2.Оценка риска при возможных срывах  Программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Наиболее нестабильной и поэтому несущей наибольший процент риска является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» установлено, что  тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения.

Пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» установлено, что плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта. Указанный договор определяет порядок и условия подключения здания, строения, сооружения, иного объекта к системе коммунальной инфраструктуры, порядок внесения платы за подключение лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, и порядок распределения указанной платы между организациями коммунального комплекса, реализующими программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

-привлечение заемных средств;

-частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

-использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

4.3.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы  и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг  (табл. №1, №2, приложения к этим таблицам).

Как видно из таблиц, размер оплаты населением услуг будет составлять:

|  | Основные экономические показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - действующий тариф на жилищно-коммунальные услуги на 2007 год без НДС: по теплоснабжению | 240,39 |
| 2 | - прогноз тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 2008 год (без инвестиционной надбавки к тарифу): по теплоснабжению | 262,13 |
| 3 | - инвестиционная надбавка к тарифу на 2008 год: по теплоснабжению | 19,06 руб/Гкал |
| 4 | - прогноз тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 2008 год с учетом инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС): по теплоснабжению | 281,19 |
| 5 | - тариф за присоединение к сетям инженерной инфраструктуры: по теплоснабжению | 9 765,84 тыс.руб за 1 Гкал/час |

# Расчет показателей экономической эффективности

# Инвестиционной программы

| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Полезный отпуск продукции | тыс. Гкал | 1 498.93 | 1 513.92 | 1 529.06 | 1 544.35 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый (без учета инвестиционной надбавки к тарифу) | руб/Гкал | 240.39 | 262.13 | 288.83 | 318.33 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений | тыс. руб. | 360 247.96 | 396 849.26 | 441 645.21 | 491 609.07 |
| 4 | Себестоимость продукции | тыс. руб. | 349 516.47 | 385 221.79 | 428 838.43 | 477 502.04 |
| 5 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 10 731.49 | 11 627.48 | 12 806.78 | 14 107.03 |
| 6 | Налоги | тыс. руб. | 5 804.56 | 6 088.17 | 6 440.43 | 6 825.61 |
| 7 | Прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 4 926.93 | 5 539.30 | 6 366.35 | 7 281.42 |

| Расчет размера надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| 1 | Реализация услуг теплоснабжения | тыс.Гкал | 22 672.50 | 22 899.23 | 23 128.22 | 23 359.50 | 92 059.44 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый (с учетом инвестиционной надбавки к тарифу) | руб | 240.39 | 281.19 | 309.84 | 341.98 |  |
| 3 | Количество жителей, намечаемых к подключению | чел |  |  |  |  |  |
| 4 | Норматив потребления в месяц на 1 человека | Гкал |  |  |  |  |  |
| 5 | Норматив потребления в сутки на 1 человека | Гкал |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединяемая нагрузка в сутки | Гкал |  |  |  |  |  |
| 7 | Себестоимость продукции | тыс. руб | 349 516.47 | 385 221.79 | 428 838.43 | 477 502.04 | 1 641 078.73 |
| 8 | Сумма денежных средств, покрываемых за счет надбавки к тарифам | тыс. руб | 0.00 | 17 228.28 | 19 314.60 | 22 420.91 | 58 963.78 |
| 9 | Сумма денежных средств, покрываемых за счет надбавки к тарифам на единицу услуг | руб/Гкал | 0.00 | 19.06 | 21.01 | 23.65 |  |
| 10 | % надбавки к действующему тарифу | % | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 7.43 |  |

| Расчет объема реализации услуг теплоснабжения и среднего тарифа с учетом инвестиционной надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (приложение к таблице №1 и №2) |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Реализация услуг теплоснабжения | тыс. Гкал | 1 498.93 | 1 513.92 | 1 529.06 | 1 544.35 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. Гкал | 1 153.62 | 1 165.16 | 1 176.81 | 1 188.58 |
|  | бюджетные | тыс. Гкал | 231.08 | 233.39 | 235.72 | 238.08 |
|  | прочие | тыс. Гкал | 114.24 | 115.38 | 116.54 | 117.70 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | население | руб./Гкал | 208.13 | 243.51 | 268.35 | 296.26 |
|  | бюджетные | руб./Гкал | 245.60 | 287.35 | 316.66 | 349.59 |
|  | прочие | руб./Гкал | 555.60 | 649.25 | 715.03 | 788.28 |
| 3 | Объем выручки | тыс. руб. | 360 326.14 | 425 705.01 | 473 766.59 | 528 137.01 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. руб. | 240 102.93 | 283 729.63 | 315 796.76 | 352 126.02 |
|  | бюджетные | тыс. руб. | 56 752.02 | 67 063.86 | 74 643.42 | 83 230.40 |
|  | прочие | тыс. руб. | 63 471.19 | 74 911.52 | 83 326.41 | 92 780.59 |
| 4 | Средний тариф | руб./Гкал | 240.39 | 281.19 | 309.84 | 341.98 |

| Заместитель Главы города | Р.Миннуллин |
| --- | --- |

Приложение № 2

к решению Нижнекамского

городского Совета

№ 3 от 6 марта 2007 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

водопроводно-канализационного хозяйства

на 2007 – 2010 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа водопроводно-канализационного хозяйства на 2007 – 2010 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет города Нижнекамска |
| Разработчик Программы | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| Исполнитель мероприятий | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| Цели Программы | Повышение надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития г. Нижнекамска. Увеличение пропускной способности сетей. Повышение качества питьевой воды. Обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Задачи Программы | -Строительство новых объектов водоснабжения и канализации на сумму 490,929 млн.руб -Реконструкция и модернизация существующих объектов ОАО «ВК и ЭХ» на сумму 771,267 млн.руб -Повышение технической оснащенности ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» - приобретение и внедрение новой техники -Сокращение эксплуатационных затрат на предоставление коммунальных услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Сроки реализации Программы | 2007 – 2010 годы |
| Объемы финансирования Источники финансирования | 1262,196 млн.руб. (без НДС). Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет местного бюджета , а так же за счет доходов, полученных ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» от применения надбавок к тарифам на отпуск воды и услуги водоотведения, за счет платы за присоединение к инженерным сетям предприятия. |
| Ожидаемые результаты выполнения | -Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов. -Обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». -Создание требуемого резерва пропускной способности инженерных сетей. |
| Мониторинг выполнения программы | Осуществляется исполнительным комитетом города Нижнекамска. |

Данные о предприятии

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» |
| 2 | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| 3 | Уставной капитал | 300 497 060,00 рублей |
| 4 | Учредитель | ООО «Жилищная инвестиционная компания» |
| 5 | Свидетельство о регистрации | 24.01.2003 № 1031619001325 МРИ ФНС РФ №11 по РТ |
| 6 | Юридический адрес | 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б |
| 7 | Фактическое местонахождение | 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б |
| 8 | Сведения о руководителе и главном бухгалтере | Гиниятуллин Искандер Анварович Сергеева Антонина Васильевна |
| 9 | Банковские реквизиты | р/сч. 40702810006029003247 ф-л «Интеркама»ОАО «Ак Барс» банк г.Нижнекамск к/сч. 30101810700000000904 БИК 049246904 |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1651035245 |
| 11 | Дополнительная информация | Виды деятельности: теплоснабжение, водо-снабжение, оказание услуг по сборам коммунальных канализационных стоков; проведение текущего, капитального ремонта, строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования. |
| 12 | Контактные телефоны | 8(8555) 47-08-01 |
| 13 | Факс | 8(8555) 42-39-68 |
| 14 | Адрес электронной почты | e-mail : wkex@rambler.ru |

Содержание Программы

1. Введение.

2. Краткая характеристика предприятия.

3. Цели, задачи и ожидаемый результат выполнения Программы.

4. Перечень мероприятий Программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы ее реализации.

1. Введение

Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено регулирование тарифов на водоснабжение и услуги водоотведения организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы и надбавки к тарифам на подключение к системе водопроводно-канализационного хозяйства города Нижнекамска должны устанавливаться на основании инвестиционной программы развития системы водопроводно-канализационного хозяйства города разрабатываемой организацией коммунального комплекса осуществляющей обслуживание данной системы.

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» является организацией, которая осуществляет теплоснабжение, водоснабжение города, оказывает услуги водоотведения населению города.

Инвестиционная программа водопроводно-канализационного хозяйства на 2007-2010 годы разработана в соответствии с указанным Федеральным законом и в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального водоснабжения и водоотведения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности предприятия.

# 2. Краткая характеристика предприятия

Предприятие осуществляет:

-оптовую закупку, доставку и реализацию хозяйственно-питьевой воды;

-оптовую закупку, доставку и реализацию тепловой энергии;

-производство тепловой энергии на собственных котельных;

-оказание услуг по приему и транспортировке сточных  и ливневых вод до очистных сооружений;

-эксплуатацию, ремонт и строительство инженерных сетей  и сооружений;

-монтаж оборудования;

-оказание услуг по химико-бактериологическим анализам сточных, сетевых, теплофикационных вод.

На балансе предприятия находятся:

- 1012,4 км инженерных коммуникаций;

- 91 центральный тепловой пункт;

- 5 котельных, работающих на газовом топливе;

- 10 канализационно-насосных станций.

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное, и обслуживающее производство. Предприятие не имеет собственного водозабора, очистных сооружений, объектов по выработке тепловой энергии, за исключением котельных, обслуживающих лечебные учреждения города.

Списочная численность работников - 921 человек.

Водоснабжение

Хозяйственная и питьевая вода поступает в город Нижнекамск по 4 водоводам через насосную станцию 3-го водоподъема ОАО «Нижнекамскнефтехим» с Белоусовского водозабора г. Набережные Челны. Из-за нехватки питьевой воды производится 25% подпитка фильтрованной водой с р.Кама через насосную на ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Потребность города Нижнекамска и близлежащих поселений (Афанасово, Прости, Красный Ключ) в хоз. питьевой воде – 3220 м3 /ч (28207,2 тыс. м3 /год).

Потребность воды на пром. зону – 580 м3 /ч (5080 тыс. м3 /год).

Пропускная способность трубопровода от Белоусовского водозабора -2 935м3 /ч (25710,6 тыс. м3 /год).

Дефицит ХПВ – 1100 м3 /ч (9636,1 тыс. м3 /год) - фильтрованная вода с технического водозабора ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Объём покупки за 2006г. составил 31 798,2 тыс. м3, реализация – 25 261,4 тыс. м3, потери – 6 536,8 тыс. м3.

На балансе ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» 263,6 км водопроводных сетей. Основные водоводы города Нижнекамска введены в эксплуатацию в 1974-1979г.г. на настоящее время износ составляет 66%, утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения составляют 20,5%.

- Водопроводные колодцы	            	-3129 шт.

- Водопроводные камеры	               	- 42 шт.

- Пожарные гидранты                         	- 677 шт.

- Водопроводные колонки                   	- 28 шт.

Существуют проблемы в обеспечении населения питьевой водой  требуемого качества.

Сети  фекальной канализации

Отведение городских хозяйственных и фекальных стоков  осуществляется через три самотечных коллектора Ø 1000 мм на биологические очистные сооружения, один из которых находится на балансе и в эксплуатации ОАО «Нижнекамскнефтехим».

На балансе предприятия 220,2 км сетей хозяйственной и фекальной канализации (ХФК), канализационные колодцы -7651 шт., 10 канализационных насосных станций.

Магистральные сети ХФК находятся в эксплуатации с 1964 года, их износ составляет 82-94%, износ внутриквартальных сетей – 53,2%. При телевизионном обследовании установлено наличие трещин, заиливание, частичное разрушение верхнего свода магистральных коллекторов. В процессе эксплуатации зафиксированы случаи провалов  и порывов на самотечных и напорных коллекторах, поэтому необходима реконструкция коллекторов по ул. Спортивная, Строителей, Вокзальная, а также строительство новой Западной сети ХФК. Кроме этого необходима реконструкция приемных резервуаров КНС.

Ежегодно на очистные сооружения г. Нижнекамска направляется 21 588,4 тыс. м3 сточных вод. Учёт количества стоков осуществляется расчётным методом. В 2005 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» установило приборы учета количества фекальных стоков на БОС. Анализ работы показал значительное превышение фактического объема стоков по сравнению с расчетным объемом.

Основной причиной является попадание в фекальные коллекторы ливневых и талых вод.

Сети ливневой канализации

Сбор поверхностных вод с городских улиц и площадей осуществляется через дождеприемники и коллектора, которые пролегают вдоль уличных автомагистралей.

Ливневая канализация города работает на рельеф местности без очистки и отстаивания. Сточные воды с улиц города в неочищенном виде поступают:

- в лесной массив в районе п.Красный Ключ;

- в район промышленного водозабора.

Водостоки города можно сгруппировать в 3-х местах по их сбросу:

      - Водостоки, сбрасываемые в Омшанский овраг (10 коллекторов).

      - Водостоки, сбрасываемые в лесу в районе п.Красный Ключ                        (6 коллекторов ).

      - Водосток, сбрасываемый в районе старого кирпичного завода (с пищевого комплекса, ул.Вокзальной, привокзальной площади )  в сторону Афанасовского оврага.

В городе находятся 23,7 км бесхозных сетей ливневой канализации. На 100%-ное восстановление их работоспособности потребуется 249  млн.рублей.

На балансе предприятия 23,5 км сетей ливневой канализации. Они, в основном, проложены в 1965-1970г.г. и в данное время износ составляет более 80%. До настоящего времени капитальные ремонты на них не производились.

В процессе эксплуатации сети и ливнестоки забиваются  взвешенными веществами минерального происхождения (песком, глиной, гравием), которые необходимо  периодически промывать водой, под большим давлением.

- Цели, задачи и ожидаемый результат выполнения Программы

  - Цели Программы

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями.

2. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития г. Нижнекамска.

3. Увеличение пропускной способности сетей.

4. Повышение качества питьевой воды.

5. Обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

  - Задачи Программы

1. Строительство  новых  объектов  водоснабжения  и  канализации  на  сумму 490,929 млн.руб.

2. Реконструкция существующих объектов на сумму 771,267 млн.руб.

3. Повышение технической оснащенности ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» - приобретение и внедрение новой техники.

  - Ожидаемый результат выполнения Программы

1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов                          г. Нижнекамска.

2. Обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

3. Создание требуемого резерва пропускной способности систем инженерных коммуникаций.

4 Перечень мероприятий Программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы ее реализации

В Нижнекамском муниципальном районе разработана и утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнекамского муниципального района на 2006-2010 годы»

Основные программы комплексного мероприятия программы включены в настоящую программу.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной  программы на 2008 год

|  | Средства бюджета млн.руб. | собственные средства, млн.руб. |  |  | Всего, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф на услуги | инвест. составляющая | тариф на подключ. |  |
| Водопроводное хозяйство | 7,58 | 30 | 14,965 | 32,618 | 85,163 |
| Канализационное хозяйство | 43,171 | 15 | 11,412 | 14,647 | 84,23 |

В Инвестиционную программу на 2008г.  включены следующие мероприятия, планируемые к выполнению за счет инвестиционной надбавки к тарифу:

4. 1. Реконструкция самотечного  фекального коллектора по пр.Строителей и ул.Вокзальная

Проектировщик: ООО «Горжилпроект»,  г. Нижнекамск.

Подрядчик: «Нефтестроймонтаж».

Мощность строительства – 860 п.м., Ø1000мм.

В 2006г. выделено 17 млн. руб., план прокладки – 200п.м.

На 2008 год план – 78,493 млн.руб. (в т.ч. за счет инвестиционной составляющей – 11,412 млн.руб, 43,171 млн.руб – за счет бюджета Республики Татарстан, остальное – за счет платы за подключение).

Самотечный фекальный коллектор по пр.Строителей – ул.Вокзальная функционирует с 1966 года. Длина коллектора 860 п.м., диаметр 800мм, материал – железобетон. Коллектор обеспечивает отведение стоков от 1/3 части микрорайонов города. В настоящее время коллектор эксплуатируется с превышением нагрузки над проектной на 20%. Перегруз вызван присоединением к коллектору вновь построенных зданий и сооружений, а также заиливанием внутренней поверхности. За время эксплуатации происходили порывы, обрушение свода коллектора. Проведено телевизионное обследование технического состояния канализационного коллектора. В отчете указаны факты заиливания, оголения арматуры, сильной эрозии верхнего свода. Включение мероприятия в программу бюджетного финансирования позволит предотвратить тяжелые экологические последствия, возможные при разрушении конструктивных элементов коллектора.

4.2. Строительство нового Западного самотечного коллектора до КНС-12

Сметная стоимость: 119,209 млн.руб.

Мощность: 12,136 км, Ø800мм.

План на 2010г – 21,682 млн.руб. за счет инвестиционной составляющей.

Строительство необходимо в связи с превышением нагрузки на существующий коллектор из-за строительства новых микрорайонов.

4.3. Перекладка водопровода по пр.Мира

Сметная стоимость: 15,803 млн.руб. (в т.ч.14,965 млн.руб. за счет инвестиционной составляющей).

Мощность: 2,5км, Ø500мм.

Перекладка необходима в связи с увеличением нагрузки из-за строительства новых микрорайонов.

4.4. Прокладка нового водовода по пр. Вахитова

Сметная стоимость: 48,711 млн.руб.

Мощность: 3км, Ø800мм.

План на 2009г – 20,237 млн.руб.

План на 2009г – 23,362 млн.руб.

Прокладка необходима в связи с увеличением нагрузки из-за строительства новых микрорайонов.

# 4.5. Оценка риска при возможных срывах  программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Наиболее нестабильной и поэтому несущей наибольший процент риска является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» установлено, что  тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения.

Пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» установлено, что плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта. Указанный договор определяет порядок и условия подключения здания, строения, сооружения, иного объекта к системе коммунальной инфраструктуры, порядок внесения платы за подключение лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, и порядок распределения указанной платы между организациями коммунального комплекса, реализующими программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО «ВК и ЭХ» за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

-привлечение заемных средств;

-частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

-использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения экономически необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

4.6. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы  и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг  (табл.№1, №2, №3, №4 и приложения к ним).  Как видно из таблиц, размер оплаты населением услуг будет составлять:

|  | Основные экономические показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - действующий тариф на жилищно-коммунальные услуги на 2007 год без НДС: по водоснабжению по водоотведению | 8,57 7,43 |
| 2 | - прогноз тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 2008 год (без инвестиционной надбавки к тарифу) по водоснабжению по водоотведению | 9,47 8,19 |
| 3 | - инвестиционная надбавка к тарифу на 2008 год по водоснабжению по водоотведению | 0,56 руб. за 1 м3 0,50 руб. за 1 м3 |
| 4 | - прогноз тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 2008 год с учетом инвестиционной надбавки к тарифу (без НДС) по водоснабжению по водоотведению | 10,03 8,69 |
| 5 | - тариф за присоединение к сетям инженерной инфраструктуры: по водоснабжению по водоотведению | 15 949,3 руб. за 1 м3/сут 25 135,8 руб за 1 м3/сут |

# Расчет показателей экономической эффективности

# Инвестиционной программы

| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Полезный отпуск продукции | тыс. м3 | 26 308.68 | 26 571.77 | 26 837.48 | 27 105.86 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый (без учета инвестиционной надбавки к тарифу) | руб/м3 | 8.57 | 9.47 | 10.44 | 11.50 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений | тыс. руб. | 225 726.03 | 251 634.63 | 280 183.34 | 311 717.38 |
| 4 | Себестоимость продукции | тыс. руб. | 215 429.84 | 240 103.32 | 267 231.47 | 297 400.95 |
| 5 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 10 296.19 | 11 531.31 | 12 951.87 | 14 316.43 |
| 6 | Налоги | тыс. руб. | 5 869.60 | 6 613.10 | 7 280.57 | 7 835.16 |
| 7 | Прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 4 426.59 | 4 918.20 | 5 671.30 | 6 481.27 |

| Расчет размера надбавок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к тарифам на услуги водоснабжения для реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| 1 | Реализация услуг водоснабжения | тыс. м3 | 26 308.68 | 26 571.77 | 26 837.48 | 27 105.86 | 106 823.79 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый (с учетом инвестиционной надбавки к тарифу) | руб | 8.57 | 10.03 | 11.19 | 12.36 |  |
| 3 | Количество жителей, намечаемых к подключению | чел |  |  |  |  |  |
| 4 | Норматив потребления в месяц на 1 человека | м3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Норматив потребления в сутки на 1 человека | м3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединяемая нагрузка в сутки | м3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Себестоимость продукции | тыс. руб | 215 429.84 | 240 103.32 | 267 231.47 | 297 400.95 | 1 020 165.59 |
| 8 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, тыс. руб. | тыс. руб | 0.00 | 14 965.37 | 20 237.34 | 23 362.07 | 58 564.79 |
| 9 | Сумма денежных средств, покрываемых за счет надбавки к тарифам | тыс. руб | 0.00 | 14 965.37 | 20 237.34 | 23 362.07 | 58 564.79 |
| 10 | Сумма денежных средств, покрываемых за счет надбавки к тарифам на единицу услуг | руб/м3 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | 0.86 |  |
| 11 | % надбавки к действующему тарифу | % | 0.00 | 5.91 | 7.18 | 7.48 |  |

| Расчет объема реализации услуг водоснабжения и среднего тарифа с учетом инвестиционной надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (приложение к таблице №1 и №2) |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Реализация услуг водоснабжения | тыс. м3 | 26 308.68 | 26 571.77 |  | 26 837.48 | 27 105.86 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м3 | 18 360.83 | 18 544.44 |  | 18 729.88 | 18 917.18 |
|  | бюджетные | тыс. м3 | 2 233.76 | 2 256.10 |  | 2 278.66 | 2 301.45 |
|  | прочие | тыс. м3 | 5 714.09 | 5 771.23 |  | 5 828.94 | 5 887.23 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | население | руб./м3 | 7.52 | 8.80 |  | 9.82 | 10.85 |
|  | бюджетные | руб./м3 | 7.52 | 8.80 |  | 9.82 | 10.85 |
|  | прочие | руб./м3 | 12.40 | 14.47 |  | 16.13 | 17.80 |
| 3 | Объем выручки | тыс. руб. | 225 726.03 |  | 266 514.82 | 300 311.45 | 335 028.42 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. руб. | 138 073.44 |  | 163 161.39 | 183 908.99 | 205 251.63 |
|  | бюджетные | тыс. руб. | 16 797.88 |  | 19 850.05 | 22 374.18 | 24 970.71 |
|  | прочие | тыс. руб. | 70 854.72 |  | 83 503.39 | 94 028.28 | 104 806.09 |
| 4 | Средний тариф | руб./м3 | 8.57 |  | 10.03 | 11.19 | 12.36 |

| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Полезный отпуск продукции | тыс. м3 | 22 672.50 | 22 899.23 | 23 128.22 | 23 359.50 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый (без учета инвестиционной надбавки к тарифу) | руб/м3 | 7.43 | 8.19 | 8.95 | 9.67 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений | тыс. руб. | 168 171.93 | 187 544.65 | 206 997.54 | 225 886.36 |
| 4 | Себестоимость продукции | тыс. руб. | 160 497.29 | 178 651.09 | 198 549.16 | 215 183.04 |
| 5 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 7 674.64 | 8 893.57 | 8 448.39 | 10 703.32 |
| 6 | Налоги | тыс. руб. | 4 433.70 | 4 748.44 | 4 660.94 | 5 224.89 |
| 7 | Прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 3 240.94 | 4 145.13 | 3 787.44 | 5 478.43 |

| Расчет размера надбавок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к тарифам на услуги водоотведения для реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| 1 | Реализация услуг водоотведения | тыс. м3 | 22 672.50 | 22 899.23 | 23 128.22 | 23 359.50 | 92 059.44 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый (с учетом инвестиционной надбавки к тарифу) | руб | 7.43 | 8.69 | 9.68 | 10.60 |  |
| 3 | Количество жителей, намечаемых к подключению | чел |  |  |  |  |  |
| 4 | Норматив потребления в месяц на 1 человека | м3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Норматив потребления в сутки на 1 человека | м3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединяемая нагрузка в сутки | м3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Себестоимость продукции | тыс. руб | 160 497.29 | 178 651.09 | 198 549.16 | 215 183.04 | 752 880.57 |
| 8 | Сумма денежных средств, покрываемых за счет надбавки к тарифам | тыс. руб | 0.00 | 11 412.48 | 15 386.85 | 21 682.29 | 48 481.62 |
| 9 | Сумма денежных средств, покрываемых за счет надбавки к тарифам на единицу услуг | руб/м3 | 0.00 | 0.50 | 0.73 | 0.93 |  |
| 10 | % надбавки к действующему тарифу | % | 0.00 | 6.11 | 8.16 | 9.62 |  |

| Расчет объема реализации услуг водоотведения и среднего тарифа с учетом инвестиционной надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (приложение к таблице №3 и №4) |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Реализация услуг водоотведения | тыс. м3 | 22 672.50 | 22 899.23 | 23 128.22 | 23 359.50 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м3 | 17 381.57 | 17 555.39 | 17 730.94 | 17 908.25 |
|  | бюджетные | тыс. м3 | 2 229.38 | 2 251.67 | 2 274.19 | 2 296.93 |
|  | прочие | тыс. м3 | 3 061.55 | 3 092.17 | 3 123.09 | 3 154.32 |
| 2 | Тариф действующий или ожидаемый |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | население | руб./м3 | 5.93 | 6.94 | 7.73 | 8.46 |
|  | бюджетные | руб./м3 | 5.80 | 6.79 | 7.56 | 8.28 |
|  | прочие | руб./м3 | 17.13 | 20.02 | 22.30 | 24.42 |
| 3 | Объем выручки | тыс. руб. | 168 447.47 | 198 994.27 | 223 881.14 | 247 610.69 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. руб. | 103 072.71 | 121 801.02 | 137 043.20 | 151 562.93 |
|  | бюджетные | тыс. руб. | 12 930.40 | 15 279.86 | 17 191.98 | 19 013.47 |
|  | прочие | тыс. руб. | 52 444.35 | 61 913.39 | 69 645.96 | 77 034.30 |
| 4 | Средний тариф | руб./м3 | 7.43 | 8.69 | 9.68 | 10.60 |

| Заместитель Главы города | Р.Миннуллин |
| --- | --- |