| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН С О В Е Т Нижнекамского муниципального района 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей,12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама муниципаль районы С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 43 | 26 ноября 2009 года |

- О целевой программе «Повышение безопасности дорожного

движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2010-2012 годах»

Заслушав и обсудив доклад начальника управления внутренних дел по городу Нижнекамску и Нижнекамскому муниципальному району Садыкова А.А. о состоянии и мерах по повышению безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе, Совет Нижнекамского муниципального района отмечает, что при подготовке проекта целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2010-2012 годах» приняты за основу постановление Правительства Российской Федерации № 100 от 20.02.2006 г. «О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в               2006-2012 годах», Указ Президента Республики Татарстан № УП-610 от 14.11.2007 г. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 922 от 25.12.2008 г. «О ходе реализации Указа Президента Республики Татарстан № УП-610 от 14.11.2007 г. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан», решение Совета Нижнекамского муниципального района  № 99 от 18.12.2008 г. «О Комплексной программе профилактики правонарушений и усиления охраны общественного порядка в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2012 годы».

Программа разработана в соответствии с действующими законодательными           актами Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом Нижнекамского             муниципального района.

Учитывая важность и своевременность мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе, Совет Нижнекамского муниципального района

- РЕШАЕТ:

1. Утвердить целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2010-2012 годах» (далее – Программа) (прилагается).

2. Рекомендовать Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района, УВД, отделу ГИБДД УВД, предприятиям и организациям Нижнекамского             муниципального района разработать комплексные планы мероприятий по выполнению целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2010-2012 годах».

3. Исполнительному комитету Нижнекамского муниципального района:

- 	ежегодно при формировании бюджета предусматривать финансирование мероприятий Программы;

- 	совместно с УВД принимать меры для получения средств на финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения из бюджетов Российской Федерации, Республики Татарстан и внебюджетных источников.

4. Руководителям управлений и отделов, являющихся исполнителями запланированных Программой мероприятий, обеспечить защиту бюджетных заявок в отраслевых министерствах и ведомствах Республики Татарстан.

5. Постоянным комиссиям Совета Нижнекамского муниципального района осуществлять контроль за ходом выполнения Программы по своим направлениям.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя     Главы Нижнекамского муниципального района Кутдусова Ф.К.

| Глава Нижнекамского муниципального района | А.Метшин |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета Нижнекамского муниципального района

№ 43 от 26 ноября 2009 года

Ц Е Л Е В А Я   П Р О Г Р А М М А

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ В НИЖНЕКАМСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В 2010-2012 ГОДАХ»

- Нижнекамск

2009 год

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| БДД | Безопасность дорожного движения |
| --- | --- |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ДЖКХ и Б | Муниципальное бюджетное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамска» |
| МЧС и ГО | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| ОГИБДД | Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по г. Нижнекамску и Нижнекамскому муниципальному району |
| УВД | ГУ «Управление внутренних дел по городу Нижнекамску и Нижнекамскому муниципальному району» |
| УО | Муниципальное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» |
| УДО | Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района» Республики Татарстан |
| УЗ | Управление здравоохранения |
| РОСТО | Российская оборонная спортивно-техническая организация |
| ТД | Торговый дом |
| ТЦ | Торговый центр |
| УДМ и С | Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» |
| мкр. | Микрорайон |
| Ространснадзор | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта |
| УАТ НКНХ | Управление автомобильного транспорта ОАО «Нижнекамскнефтехим» |
| ГУП ГЭТ | ГУП «Горэлектротранспорт» |
| ПАТП-1 | ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» |
| НПАТП | ООО «Нижнекамское ПАТП» |
| «Т-Экспресс» | ООО «ПАП «Транспорт-Экспресс» |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Муниципальный заказчик Основные разработчики Программы Цели и задачи Программы Сроки реализации Основные мероприятия Программы Ответственные за организацию выполнения мероприятий Источники финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Система организации контроля за исполнением Программы | Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2010-2012 годах» Постановление Правительства РФ от 20.02.06 г. № 100 «О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»; Указ Президента Республики Татарстан № УП-610 от 14.11.2007 г. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан»; постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 922 от 25.12.2008 г. «О ходе реализации Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 г. № УП-610 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан»; решение Совета Нижнекамского муниципального района № 99 от 18.12.2008 г. «О Комплексной программе профилактики правонарушений и усиления охраны общественного порядка в Нижнекамском муниципальном районе на 2009-2012 годы» Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, ОГИБДД Цели Программы: -сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Задачи Программы: -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; -развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; -сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Нижнекамском муниципальном районе. 2010-2012 годы Проведение целевых информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения, регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения по радио и телевидению. Внедрение новых форм и методов обучения безопасному поведению, воспитание транспортной культуры у детей и подростков, развитие спортивных карт-клубов автотранспортного профиля, автогородка. Совершенствование системы подготовки водителей. Совершенствование системы профилактической работы с водителями, систематически нарушающими правила дорожного движения. Проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения транспортных средств на участках максимальной концентрации ДТП и других потенциально опасных участках. Совершенствование системы взаимодействия контрольно-надзорных органов, внедрение технических средств и оборудования для организации и контроля скоростных режимов движения, движения тяжеловесных транспортных средств, транспортных средств, перевозящих опасные грузы, внедрение средств технического диагностирования при проведении технического осмотра. Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, комиссия по безопасности дорожного движения при Руководителе Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, ОГИБДД, УЗ, МЧС и ГО, УО, УДО, УДМ и С, ДЖКХ и Б, автотранспортные предприятия. Муниципальный бюджет, внебюджетные источники, целевые источники, республиканский бюджет, федеральный бюджет. Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году. Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют Совет Нижнекамского муниципального района, Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, ОГИБДД. |
| --- | --- |

- СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Аварийность и дорожно-транспортный травматизм являются острой социально-экономической проблемой России, Республики Татарстан и Нижнекамского          муниципального района. За последние 10 лет на дорогах республики погибло около     8 тысяч человек и свыше 70 тысяч получили ранения.

Совет Нижнекамского муниципального района 24 мая 2007 года утвердил        целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2007-2009 годах».

Благодаря мерам, принятым по реализации мероприятий программы, удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей.

- Состояние аварийности

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (10 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП | 364 | 344 | 313 | 226 |
| Погибло | 36 | 31 | 30 | 20 |
| Ранено | 453 | 400 | 379 | 258 |

За 2 года действия Программы удалось предотвратить 71 ДТП, сохранить жизни 11 человек, уменьшить количество пострадавших на 127 человек по сравнению с 2006 годом.

Оценивая показатели эффективности Программы, следует учитывать динамику увеличения количества зарегистрированных транспортных средств и количество лиц, вновь получивших водительские удостоверения.

- Динамика роста автотранспорта

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | На 01.11.2009 г. | Рост за 10 месяцев 2009 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 63 327 | 62 316 | 65 797 | 75 054 | +9257 |
| Государственный | 7292 | 6800 | 7400 | 8167 | +767 |
| Частный | 56 035 | 55 516 | 58 397 | 66 887 | +8490 |

- Количество водительских удостоверений, выданных впервые

| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4190 | 4045 | 3277 | 3271 | 3954 | 3630 | 4730 | 3598 |

Следует отметить, что до начала реализации Программы только в городской черте было зарегистрировано 29 устойчивых мест концентрации ДТП, в 2007 году количество таких мест сократилось до 22, в 2008 году – до 19. В настоящий момент на территории города зарегистрировано 15 аварийных участков.

Наиболее аварийными остаются пр. Химиков (9 ДТП, 10 человек пострадало), пр. Мира (6 ДТП, 1 человек погиб, 6 человек пострадало), ул. Гагарина (10 ДТП,     10 человек пострадало).

Основными видами ДТП являются столкновение автомашин и наезды на пешеходов.

Причиной столкновения автомашин в городской черте является нарушение очередности проезда перекрестков, в том числе и регулируемых. В целевой программе «Повышение безпасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2007-2009 годах» предполагалось провести мероприятия по реконструкции светофорных объектов, которые ограничились лишь установкой табло отсчета обратного времени, что, в свою очередь, позволило снизить тяжесть ДТП в данном виде нарушений Правил дорожного движения, но не решило проблему в целом. Поэтому предлагается исполнение невыполненных мероприятий по реконструкции светофорных объектов перенести на период действия новой Программы, учитывать при этом применение автоматической системы управления дорожным движением, использование приборов видеофиксации нарушений Правил участниками дорожного движения.

- Столкновение автомашин

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (10 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом Нижнекамский муниципальный район (%) – от общего количества учтенных ДТП | 102 (28,4%) | 110 (32%) | 101 (32,3%) | 76 (34,2%) |
| г. Нижнекамск | 81 | 90 | 72 | 68 |
| Нижнекамский муниципальный район (без г. Нижнекамска) | 21 | 20 | 29 | 8 |

Несмотря на большую работу, проводимую по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, количество таких ДТП остается на высоком уровне.

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (10 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом Нижнекамский муниципальный район (%) – от общего количества учтенных ДТП | 177 (49,3%) | 173 (50,3%) | 147 (47%) | 94 (42,9%) |
| г. Нижнекамск | 169 | 159 | 133 | 92 |
| Нижнекамский муниципальный район (без г. Нижнекамска) | 8 | 14 | 14 | 2 |

Причинами совершения наездов на пешеходов по-прежнему остаются невыполнение требований Правил как водителями, так и пешеходами. Организации движения пешеходов уделяется особое внимание: в период реализации Программы установлено 7 311 м пешеходных ограждений, 140 единиц исскуственных неровностей, в необходимых случаях рассматриваются вопросы  полного или частичного изменения организации движения пешеходов с переносом остановочных павильонов, установки светофорных объектов, организации новых пешеходных переходов. В настоящее время  отделом ГИБДД совместно с ДЖКХ и Б проводится комплекс мероприятий по приведению в соответствие с нормативами расстояний между пешеходными переходами, ликвидируются несанкцианированные пешеходные дорожки, выходящие на проезжую часть. Проведенный анализ аварийности показывает, что в местах установки пешеходных ограждений и искусственных неровностей количество ДТП с участием пешеходов с каждым годом уменьшается. Например, на участке проезжей части от перекрестка Химиков – Строителей до 36 мкр. в 2006 году выявлено 6 мест концентрации ДТП, на которых зарегистрировано 41 ДТП, из них 35 – с участием пешеходов. В настоящее время количество аварийных участков сокращено до 3, количество наездов на пешеходов уменьшилось до 6.

Программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах» предусматривается продолжить установку пешеходных ограждений и искусственных неровностей, работу по приведению пешеходных переходов, в том числе и регулируемых, в соответсвие с нормативными требованиями.

С целью совершенствования уличной дорожной сети и снижения ДТП, совершенных по вине водителей и пешеходов, в Нижнекамском муниципальном районе на аварийно-опасных участках установлено:

- 6 светофорных объектов на общую сумму 13,650 млн. руб.;

- 5 звуковых сопровождающих устройств;

- 49 табло отчета обратного времени на общую сумму 807 тыс. руб.;

- искусственных неровностей на общую сумму 3,3 млн. руб. (2007 г. – на          17 участках, 2008 г. – на 26 участках, 2009 г. – на 33 участках);

- 7 311 м пешеходных ограждений на общую сумму 3,4 млн. руб.;

- 567 новых дорожных знаков и заменено 160 на общую сумму 1,65 млн. руб.;

- нанесено 310 км дорожной разметки на общую сумму 5,2 млн. руб.;

- исскуственное освещение в количестве 1085 ламп на общую сумму 5,34 млн. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников затрачено 772 тыс. руб. на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов.

На дорогах Нижнекамского района в 2006 году выявлено 18 мест концентрации ДТП, в 2007 году – 16, в 2008 году – 15. За 9 месяцев 2009 года зарегистрировано 8 мест концентрации ДТП.

Нижнекамским филиалом ОАО «ПРСО «Татавтадор» проведены мероприятия по приведению дорог в нормативное состояние: в 2007-2009 годах установлено    358 дорожных знаков, 1465 погонных метров барьерного ограждения, 652 сигнальных столбика, нанесено 468 800 погонных метров разметки, приобретено 23 единицы техники. На эти цели израсходовано 97,894 млн. руб. Проведен капитальный ремонт дорог протяженностью 12,8 км на сумму 198,874 млн. руб.

Одной из причин аварийности является ненадлежащая подготовка водителей в автошколах. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, стаж которых составляет от 1 года до 3 лет, остается высоким.

В целях повышения качества подготовки водителей в автошколах постановлением Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 305 от 07.11.2008 г. образована комиссия по определению соответствия материально-технического оснащения школ, расположенных на территории Нижнекамского муниципального района, установленным нормам. В Нижнекамском муниципальном районе осуществляют подготовку водителей категории «В», «ВС», «Д», «Е» 15 учебных организаций на основании лицензий, выданных Министерством образования и науки Республики Татарстан. Проведена комплексная проверка образовательных учреждений на соответствие требованиям оборудования учебных классов, ведения документации, профессионального уровня преподавателей и инструкторов, а также наличие учебного транспорта, необходимого для проведения практических занятий.

Оборудованные автодромы для обучения практическому вождению имеются только у четырех учебных заведений: Нижнекамской автошколы ОСТО, РОСТО «Нефтехимик», Нижнекамского агропромышленного колледжа и Нижнекамского сварочно-монтажного колледжа.

За период действия Программы направлено 733 представления, в т.ч. 234 – за неудовлетворительную сдачу экзаменов, 322 – на слабый контроль за качеством проведения занятий и посещением их курсантами, 177 – на отчисление курсантов за непосещение занятий без уважительной причины.

По результатам проведеных комплексных проверок при негосударственном некоммерческом образовательном учреждении «Нижнекамская автомобильная школа Российской оборонной спортивно-технической организации РОСТО ДОСААФ» создан учебно-методический центр.

Приняты меры по укреплению материально-технической базы учебных заведений. За счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников приобретено:

- 33 легковых учебных автомобиля на сумму 9,535 млн. руб.;

- 3 грузовых учебных автомобиля на сумму 2,850 млн. руб.;

- 4 тренажера на сумму 1,761 млн. руб.;

- наглядные методические пособия на сумму 9,022 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета приобретено 2 грузовых учебных         автомобиля, автобус «ПАЗ» и автомобиль «УАЗ» на сумму 4,540 млн. руб.

Следует отметить положительную динамику сдачи обучающимися теоретических и практических экзаменов.

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теория (%) | 75,8 | 78,5 | 83,4 |
| Практика (%) | 35,3 | 27,6 | 42,1 |

- Не уменьшается количество выявленных нарушений ПДД.

- Административно-применительная деятельность

| Вид нарушения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 10 месяцев 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водителями транспортных средств | 74 625 | 86 638 | 97 450 | 82 962 |
| Пешеходами (12.29 КОАП РФ) | 17 759 | 17 943 | 19 567 | 16 948 |
| Водители УНС (12.8 КОАП РФ) | 2488 | 2267 | 1972 | 1587 |
| Сигнал светофора (12.12 КОАП РФ) | 6152 | 6277 | 6357 | 5454 |
| Пешеходный переход (12.18 КОАП РФ) | 2133 | 3413 | 5581 | 5344 |
| Всего нарушений ПДД | 92 392 | 104 587 | 117 068 | 100 029 |

Значительные материальные средства Нижнекамского филиала ГУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан» затрачиваются на мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. На ТРК «ТНТ-Эфир» транслируется еженедельная тематическая телепередача «Движение с уважением», в которой регулярно освещаются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, выступают руководители и специалисты по правовым вопросам дорожного движения, транслируются документальные репортажи с мест ДТП. Через СМИ население информируется о состоянии аварийности в Нижнекамском муниципальном районе. В местах массового пребывания людей, на общественном транспорте, в автотранспортных предприятиях города, детских образовательных учреждениях, на рекламных баннерах размещаются информационно-пропагандистские материалы.

С целью обучения культуре безопасного поведения на дороге для детских садов и школ оборудовано 7 автоклассов в образовательных учреждениях для изучения Правил дорожного движения, приобретены 19 комплектов дорожных знаков (119 420 руб.), мягкие модули (52 480 руб.), 5 комплектов стендов по ПДД                 (68 000 руб.). Более 5000 светоотражающих фликеров распространены среди дошкольников и младших школьников.

Сегодня в Нижнекамском муниципальном районе работают 2 карт-клуба: «Виктория» на базе детско-юношеской спортивно-технической школы и в пгт Камские Поляны. Ежегодно до 15 спортсменов-воспитанников этих клубов принимают участие в республиканских и всероссийских соревнованиях, всего за три года приняли участие в 27 соревнованиях. Около 200 человек прошли обучение в объединении картингистов центра детского (юношеского) технического творчества.

На базе школы № 20 функционирует детско-юношеская автомобильная школа (ДЮАШ), где мастерству вождения обучаются старшеклассники.

Для улучшения  материально-технической базы карт-клубов, ДЮАШ приобретены новые компьютеры, форма, карты на общую сумму 862 689,31 руб.

При поддержке Нижнекамской автошколы РОСТО ДОСААФ функционирует автокласс в Нижнеуратьминской средней общеобразовательной школе, на стадии оформления находится автокласс в школе № 28 г. Нижнекамска.

В целях снижения и предупреждения случаев детского дорожно-транс-портного травматизма, организации обучения детей дошкольного и школьного возрастов Правилам дорожного движения, проведения практических занятий по безопасности движения в городе с 1986 года действует Центр дополнительного образования детей (детский Автогородок). Ежегодно в Автогородке около 2000 детей изучают Правила дорожного движения, обучаются мастерству вождения велосипеда, приобретают навыки оказания доврачебной помощи, занимаются пропагандой ЮИДовского движения.

В городе проводятся запланированные целевой программой информационно-пропагандистские кампании по формированию общественного мнения и соблюдению Правил дорожного движения: конкурс профмастерства среди автотранспортных предприятий, «Автоледи», «Школа дорожных наук», «ПДД – 21 век», «Зеленый огонек», «Безопасное колесо», «Письмо водителю», профилактическая операция «Автобус», «Ребенок – главный пассажир!», «Внимание – дети!», «Первоклассник» и др. 1 сентября каждый первоклассник Нижнекамского муниципального района получает книжку-памятку о правилах поведения на дорогах.

Сотрудники ГИБДД принимают участие в проверке готовности образовательных учреждений к учебному году. Проводится комплексная проверка эксплуатационного состояния уличной дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Ежегодно обследуются школьные автобусные маршруты на предмет соответствия транспорта требованиям условий обслуживания, ремонта, предрейсового технического осмотра автобусов, а также медицинского освидетельствования водителей. Сегодня такую перевозку осуществляют 5 автобусов ОАО «ПАТП-1», имеющих соответствующий сертификат.

Совместно с редакциями средств массовой информации, страховыми компаниями, молодежными объединениями инициируется проведение акций по применению водителями транспортных средств ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств.

За время действия Программы удалось улучшить материально-техническую базу отдела ГИБДД. За счет средств из различных источников финансирования получено:

- 18 алкотестеров на сумму 792 тыс. руб.;

- 4 автосканера на сумму 332 тыс. руб.;

- 2 скоростемера «Искра» с функцией видеофиксации на сумму 158 тыс. руб.;

- 8 скоростемеров  на сумму 144 тыс. руб.;

- 1 прибор видеофиксации на сумму 19 тыс. руб.;

- 23 патрульных автомобиля.

- 2007 год – 8 автомобилей из 6 запланированных: 1 автомобиль ВАЗ-2114 (222 000 руб.), 5 автомобилей ФИАТ (1 415 000 руб.), 1 автомобиль Форд              (500 000 руб.), 1 автомобиль УАЗ-3962 (251 734 руб.);

- 2008 год – 13 автомобилей из 8 запланированных: 11 автомобилей Фиат (3 113 000 руб.), 1 автомобиль ВАЗ-21214 (245 000 руб.), 1 автомобиль ГАЗ-3307 (грузовая, учебная) (389 460 руб.);

- 2009 год – 2 автомобиля из 3 запланированных: 1 автомобиль ВАЗ-21101 (258 170 руб.), 1 автомобиль ВАЗ-21310 (312 000 руб.).

Расходы на выполнение мероприятий Программы

млн. руб.

| Наименование | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 светофоров | 11,294 |  | 1,931 | 0,425 |
| 49 табло отсчета |  |  | 0,807 |  |
| Искусственные неровности |  |  | 3,3 |  |
| Пешеходные ограждения |  |  | 3,4 |  |
| Дорожные знаки |  |  | 1,65 | 0,905 |
| Разметка |  |  | 5,2 |  |
| Искусственное освещение |  |  | 5,34 | 0,300 |
| Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов |  |  | 0,772 |  |
| 2 подъемника | 2,666 |  |  |  |
| Автошколы | 4,540 |  |  | 23,168 |
| Пропаганда ПДД |  | 0,712 |  |  |
| Карт-клубы |  | 0,451 |  |  |
| Материальная база ГИБДД | 1,090 | 7,061 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог района |  | 97, 894 |  |  |
| Итого: 172,816 | 19,500 | 106,118 | 22,400 | 24,798 |

Вместе с тем, не выполнены в полном объеме следующие мероприятия Программы:

1. Не подготовлен проект единой дислокации дорожных знаков и разметки в Нижнекамском муниципальном районе в целом, в том числе в г. Нижнекамске.

2. Не построены подземные (надземные) пешеходные переходы:

- остановка «Тихая аллея»;

- остановка «Кинотеатр «Джалиль»;

- остановка «ТД «Аркада»;

- автодорога БСИ – город, остановка «НКЦ».

3. Не произведена реконструкция светофорных объектов:

- на перекрестке пр. Химиков – пр. Строителей;

- на перекрестке пр. Вахитова – ул. Гагарина;

- на перекрестке ул. Гагарина – ул. Менделеева.

4. Не установлено искусственное освещение на следующих участках дорог:

- ул. Южная (36 мкр.);

- ул. Бызова, 1;

- автодорога БСИ, напротив Нижнекамского коммерческого центра;

- автодорога Наб.Челны – Чистополь от кольца с. Афанасово до ООО «Камэнергостройпром».

5. Не определены балансодержатели дорог и ливневых стоков, что напрямую отражается на содержании дорог:

- автодороги Наб.Челны – Чистополь от ООО «Камэнергостройпром» до ж/д переезда на контрольном пункте милиции «Таврия-2», где проходит большое количество транзитного транспорта;

- участка автодороги по маршруту в сады-огороды до ст. Алань;

- участка автодороги по маршруту в сады-огороды Дмитриевка – Ильинка – Красный Ключ.

6. Не разработаны проекты для повышения пропускной способности:

- автодороги «Южная» с переносом площадок для стоянок, заездов и выездов грузового транспорта на территорию ОАО «Нижнекамскшина», «Нижнекамскнефтехим», что позволит разгрузить от грузового транспорта Промзону и направить транзитный транспорт в объезд города;

- железнодорожного переезда по ул. Первопроходцев (ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»).

7. Не подготовлены проекты по организации кольцевого движения:

- на перекрестке пр. Химиков – ул. Корабельная;

- остановка «Промбаза».

8. Не произведена замена светофорных объектов на светодиодные на Промзоне в районе ТЭЦ.

Исходя из изложенного, в рамках Программы в 2010-2012 годах необходимо:

- Провести реконструкцию светофорных объектов на регулируемых перекрестках, установить пешеходные светофоры на перекрестках:

- ул. Юности – ул. Корабельная;

- ул. Менделеева – ул. Гагарина;

- пр. Химиков – пр. Строителей;

- пр. Мира – ул. Б.Урманче;

- пр. Вахитова – ул. Гагарина;

- пр. Химиков – ул. Корабельная;

- ул. Бызова – ул. Менделеева;

- пр. Химиков – ул. Менделеева;

- пр. Шинников – ул. Б.Урманче.

- Построить  подземный (надземный) пешеходный переход на перекрестке пр. Мира – пр. Строителей.

- Организовать пешеходные переходы на внутренних дорогах по следующим адресам:

- пр. Вахитова, напротив дома № 27 (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, напротив дома № 13 (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, остановка «Музей» (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, напротив дома № 4 (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, напротив дома № 8/14, перекресток пр. Вахитова – ул. Гагарина (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, перекресток пр. Вахитова – ул. Гагарина, со стороны ТЦ «ЭССЕН» (внутренняя дорога);

- пр. Строителей, остановка «Гостиница «Кама» со стороны ул. Юности (внутренняя дорога);

- пр. Строителей, остановка «Гостиница «Кама» (внутренняя дорога);

- пр. Строителей, напротив дома № 31 (внутренняя дорога);

- ул. Корабельная, магазин «Домовой» (внутренняя дорога);

- ул. Корабельная, перекресток ул. Корабельная – ул. Юности со стороны магазина «Евролюкс» (внутренняя дорога);

- ул. Корабельная, перекресток ул. Корабельная – пр. Химиков, со стороны магазина «Евролюкс» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, остановка «11 микрорайон» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, остановка «ул. Менделеева» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, остановка «пр. Химиков, 110» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, пересечение пр. Химиков, д. 38 – ул. Тукая (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, напротив трактира «Берлога» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, напротив дома № 52, перекресток пр. Химиков – пр. Строителей (внутренняя дорога);

- ул. Мурадьяна, остановка «Шифалы» (внутренняя дорога).

- Разработать проекты по организации  новых пешеходных переходов в 31, 34 микрорайонах.

- Заменить дорожные знаки «Пешеходный переход» на европейский стандарт (на желтом фоне), а также установить информационные щиты возле учебных заведений:

- ул. Сююмбике, 28, школа № 32;

- пр. Мира, 79, школа № 29;

- пр. Вахитова, 32, школы № 23, 27;

- пр. Шинников, 60, школа № 25;

- ул. Менделеева, 15, школа № 22;

- ул. 50 лет Октября, 3;

- пр. Строителей, 29, школа № 2;

- ул. Корабельная, магазин «Домовой», школа № 6;

- пр. Строителей, 2, школа № 1;

- перекресток пр. Химиков – ул. Тукая, перекресток пр. Химиков – ул. 30 лет Победы, школа № 8, Нижнекамский политехнический колледж, кадетская школа-интернат;

- пр. Химиков, 15, школа № 33;

- ул. Юности, 29, юридический лицей № 14;

- ул. Баладурина, 8 «б», школа № 19.

- Установить искусственные неровности, приближенные к школам:

- ул. Сююмбике, 12;

- ул. Юности, 4, школа № 2;

- перекресток пр. Химиков – ул. 30 лет Победы, перекресток пр. Химиков – ул. Тукая;

- ул. Сююмбике, 28, школа № 32;

- пр. Вахитова, 32, школа № 23;

- ул. 50 лет Октября, 3;

- пр. Строителей, 29, школа № 2;

- пр. Строителей, внутренняя дорога напротив школы № 1;

- пр. Строителей, 60;

- ул. Сююмбике, 75;

- пр. Химиков, ТЦ «Народный».

- Установить искусственное освещение на внутриквартальных дорогах,     пешеходных переходах:

- пр. Вахитова, напротив дома № 27 (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, напротив дома № 13 (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, остановка «Музей» (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, напротив дома № 4 (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, напротив дома № 8/14, перекресток пр. Вахитова – ул. Гагарина (внутренняя дорога);

- пр. Вахитова, перекресток пр. Вахитова – ул. Гагарина, со стороны ТЦ «ЭССЕН» (внутренняя дорога);

- пр. Строителей, остановка «Гостиница «Кама» со стороны ул. Юности (внутренняя дорога);

- пр. Строителей, остановка «Гостиница «Кама» (внутренняя дорога);

- пр. Строителей, напротив дома № 31 (внутренняя дорога);

- ул. Корабельная, магазин «Домовой» (внутренняя дорога);

- ул. Корабельная, перекресток ул. Корабельная – ул. Юности, со стороны магазина «Евролюкс» (внутренняя дорога);

- ул. Корабельная, перекресток ул. Корабельная – пр. Химиков, со стороны магазина «Евролюкс» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, остановка «11 микрорайон» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, остановка «ул. Менделеева» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, остановка «пр. Химиков, 110» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, пересечение пр. Химиков, 38 – ул. Тукая (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, напротив трактира «Берлога» (внутренняя дорога);

- пр. Химиков, напротив дома № 52, перекресток пр. Химиков – пр. Строителей (внутренняя дорога);

- ул. Мурадьяна, остановка «Шифалы» (внутренняя дорога).

8. Разработать новые маршруты движения вахтового и общественного транспорта на территорию строящегося нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО». Учитывая загруженность соболековской автодороги, как один из вариантов рассматривается решение  развития дорожной инфраструктуры автодороги город – БСИ – «ТАНЕКО», в рамках которой предусмотрено:

- расширение проезжей части, обустройство разделительной полосы;

- установка опор освещения;

- установка новых светофорных объектов;

- изменение  организации движения транспортных средств и пешеходов.

9. Продолжить работу по повышению качества обучения в автошколах, привести автодромы автошкол в соответствие с требованиями.

10. Ввести в программы образовательных учреждений в качестве самостоятельной дисциплины обучение навыкам безопасного поведения детей.

11. Продолжить работу по формированию института общественных инспекторов ГИБДД.

12. Увеличить штатную численность инспекторов дорожно-патрульной службы.

В соответствии с приказом № 263 от 23.03.2002 г. МВД РФ, устанавливающем нормативы штатной численности сотрудников ДПС ГИБДД МВД РФ, на 265 единиц транспортных средств полагается 1 единица инспектора ДПС, а также 1 единица инспектора по исполнению административного законодательства на 2-5 тысяч рассматриваемых административных материалов в год.

Кроме того, на следующих выявленных участках концентрации ДТП на территории г. Нижнекамска:

- пр. Химиков от дома № 38 до дома № 46;

- пр. Строителей, 32;

- нерегулируемый пешеходный переход у развлекательного комплекса «Джалиль»;

- от перекрестка пр. Химиков – ул. Менделеева до пешеходного перехода       ул. Менделеева, 15;

- на пр. Вахитова от дома № 47 до дома № 51;

- ул. Юности от дома № 5 до дома № 11 необходим контроль со стороны сотрудников ДПС, так как причиной ДТП по-прежнему остается грубое нарушение правил дорожного движения.

На сегодня штат сотрудников отдела ГИБДД – 116 человек. В связи с этим необходимо изыскать возможность увеличения численности штата отдела ГИБДД  инспекторов ДПС – на 158 человек, инспекторов по исполнению административного законодательства – на 8 человек.

Социально-экономическое развитие Нижнекамского муниципального района, рост численности населения,  расширение площади жилых массивов в городе и увеличение количества транспорта выдвигают решение проблемы безопасности дорожного движения в ряд первостепенных задач. Необходимо продолжить совместную работу государственных, муниципальных и общественных организаций по реализации целого комплекса мероприятий законодательного, экономического, технического и воспитательного характера, положительный результат которой возможен только при активной поддержке населения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10% – количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2004 годом. Это позволит приблизиться к уровню безопасности дорожного движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;

- повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2010-2012 годы).

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

- Мероприятия, направленные на повышение правового сознания

и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Планируется продолжить работу по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения с помощью целевых информационно-пропагандистских кампаний, внедрению эффективных методов обучения населения, в том числе усилить работу с детьми и подростками по обучению правилам безопасного поведения на дорогах.

Основной целью является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению Правил дорожного движения. Эти кампании должны быть скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкреплены осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.

Особое внимание уделяется наиболее незащищенным участникам дорожного движения - детям, подросткам и пенсионерам.

Одним из важных направлений является профилактическая работа с водителями, допускающими нарушения Правил дорожного движения, а также материальное и моральное поощрение водителей за безаварийную работу.

Деятельность в указанном направлении позволит сократить количество ДТП на 10% (приложение № 3).

- Организационно-планировочные и инженерные меры,

направленные на совершенствование организации

движения транспортных средств и пешеходов

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности уличной дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

Основной целью является снижение уровня риска возникновения ДТП. Средством достижения поставленной цели является реализация комплекса мероприятий по ликвидации опасных участков дорог и профилактике возникновения опасных условий движения.

Внедрение данных мероприятий позволит сократить количество ДТП на       15-20% (приложение № 4).

- Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

Деятельность в указанном направлении предусматривает сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, быстроту и слаженность действий, повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим сотрудники ОГИБДД, а также водители должны владеть определенными навыками оказания первой помощи. Ожидаемый результат – снижение смертности при ДТП (приложение № 5).

- ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования по Программе составляет 43,708 млн. руб., (приложение № 8), в том числе:

- из муниципального бюджета при наличии дополнительных доходов с учетом покрытия дефицита и принятых обязательств  – 10,536 млн. руб.;

- из внебюджетных источников – 33,172 млн. руб.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящая Программа является дальнейшим развитием Федеральной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» и реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются муниципальным заказчиком – Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района.

Для организации работы по реализации Программы создана комиссия по безопасности дорожного движения при Руководителе Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, состоящая из представителей отделов, управлений и ведомств, ответственных за организацию выполнения программных мероприятий.

Программные мероприятия предусматривается реализовывать на основе контрактов. Все объекты, создаваемые по Программе, регистрируются и учитываются в установленном порядке в реестре объектов. Процесс создания объектов и порядок расходования бюджетных средств по контрактам контролируются Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района с момента подписания контракта и до полного завершения работ.

Порядок финансирования Программы и учет расходов на ее выполнение, а также отчетности об использовании выделенных средств определяется нормативными документами Российской Федерации и Республики Татарстан. Текущий контроль за выполнением Программы осуществляется заказчиком.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на дорогах Нижнекамского муниципального района и сокращение на 10-15% числа погибших в ДТП (сохранение жизни 5-10 человек за каждый год реализации Программы). Ожидаемая динамика достижений показателей Программы указана в приложении № 2.

Расчет социально-экономической эффективности Программы приведен в приложении № 10.

Расчет бюджетной эффективности Программы приведен в приложении № 11.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения, необходимы для реализации Программы в целом. Без этих мероприятий Программа не может быть выполнена. Поэтому при расчетах социально-экономической и бюджетной эффективности затраты по этому направлению распределялись между первыми тремя направлениями пропорционально доле расходов.

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведен в приложении № 12.

Расчет бюджетной эффективности мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведен в приложении № 13.

Расчет социально-экономической эффективности организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, приведен в приложении № 14.

Расчет бюджетной эффективности организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, приведен в приложении № 15.

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, приведен в приложении № 16.

Расчет бюджетной эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, приведен в приложении № 17.

Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (№ P-03112199-0502-00). При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с расчетным (на конец 2004 года) нормативом величины ущерба в размере 3,817 млн. рублей. Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенных прогнозах не учитывается показатель числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Расчет социально-экономической и бюджетной эффективности проводился в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года № ВК 477.

Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности программы приведена в приложении № 18.

- Приложение № 1

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Ожидаемые показатели аварийности

в условиях отсутствия программно-целевого метода

| Показатели | 2004 год базовый | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 34 | 44 | 46 | 48 |

- Приложение № 2

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

# Ожидаемая динамика достижения показателей Программы

| Показатели | 2004 год базовый | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потенциального количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2004 годом) | 34 | 16 | 20 | 25 |
| Ожидаемое количество погибших в сравнении с 2004 годом |  | 28 | 26 | 23 |

- Приложение № 3

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на  соответствующие годы)

| № п/п* | Мероприятия | Срок исполнения | Объём финансирования - всего | В том числе |  |  | Ответ-ственные за испол-нение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рес-публи-канский бюджет | муници-паль-ный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/31 | Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования. | 2010 2011 2012 | 0,075 0,075 0,087 |  |  | 0,075 0,075 0,087 | УДО, УО | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 2/37 | Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования. | 2010 2011 2012 | 0,100 0,120 0,140 |  |  | 0,100 0,120 0,140 | УО | Совершенствование подготовки водителей транспортных средств |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/49 | Оснащение автобусов техническими средствами контроля за соблюдением владель-цами транспортных средств (должностными лицами) установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.д.). Разработка и подготовка к изданию учебно-методических пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (про-фессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.). | 2010 2011 2012 | 0,300 0,300 0,400 |  |  | 0,300 0,300 0,400 | ПАТП-1 | Предупреждение опасного поведения водителей транспортных средств |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/58 | Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управ-ляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. | 2010 2011 2012 | 0,065 0,075 0,085 |  |  | 0,065 0,075 0,085 | РОСТО, УДО | Сокращение времени оповещения служб, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий |
| 5/59 | Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.). | 2010 2011 2012 | 0,020 0,020 0,020 |  |  | 0,020 0,020 0,020 | ПАТП-1 | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 6/60 | Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования функционирования автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм. | 2010 2011 2012 | 0,261 0,299 0,318 |  |  | 0,261 0,299 0,318 | УДМ и С, РОСТО, НПАТП, УАТ НКНХ, ГУП ГЭТ, ПАТП-1, Т-Экс-пресс | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 7/61 | Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации. | 2010 2011 2012 | 0,198 0,226 0,259 |  |  | 0,198 0,226 0,259 | УДМ и С, УДО, РОСТО, УО, НПАТП, УАТ НКНХ, Т-Экс-пресс | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 8/62 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2-х федеральных каналах). | 2010 2011 2012 | 0,800 0,096 0,120 |  |  | 0,800 0,096 0,120 | УО | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 9/63 | Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2010 2011 2012 | 0,272 0,296 0,320 |  |  | 0,272 0,296 0,320 | РОСТО, УО, УДО | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 10/64 | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы – фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). | 2010 2011 2012 | 0,350 0,395 0,470 |  |  | 0,350 0,395 0,470 | УДМ и С, РОСТО, УО, УДО | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 11/66 | Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов. | 2010 2011 2012 | 0,210 0,252 0,304 |  |  | 0,210 0,252 0,304 | УО | Снижение вероятности наездов на детей в темное время суток |
| 12/67 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортно-го травматизма в образовательных учреждениях | 2010 2011 2012 | 0,063 0,064 0,076 |  |  | 0,063 0,064 0,076 | УО | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 13/ 67.1 | Мониторинг общественного мнения по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения | 2010 2011 2012 | 0,003 0,003 0,003 |  |  | 0,003 0,003 0,003 | ПАТП-1 |  |
| 14/71 | Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов. | 2010 2011 2012 | 1,300 0,100 0,100 |  |  | 1,300 0,100 0,100 | УДМиС | Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных средств на основе совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации |
| 15/72 | Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных сред-ств на базе программно-техничес-ких комплексов с компьютерной визуализацией. | 2010 2011 2012 | 0,140 0,142 0,144 |  |  | 0,140 0,142 0,144 | РОСТО, ГУП ГЭТ | Повышение уровня подготовки водительского состава на основе тренажерной техники на базе программно-техни-ческих комплексов с компьютер-ной визуа-лизацией |
| 16/73 | Оснащение необходимыми научно-методическими материалами федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород» в федеральных округах. | 2010 2011 2012 | 0,300 0,360 0,430 |  |  | 0,300 0,360 0,430 | УО | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 17/74 | Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. | 2010 2011 2012 | 1,030 1,236 1,483 |  |  | 1,030 1,236 1,483 | УО | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 18/75 | Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе базовых и учебно-методичес-ких центров по изучению детьми, а также педагогическим составом образовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения. | 2010 2011 2012 | 1,000 1,200 1,440 |  |  | 1,000 1,200 1,440 | УО | Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 19/76 | Повышение квалификации преподавательского состава об-щеобразовательных школ и детских дош-кольных учреждений. | 2010 2011 2012 | 0,050 0,058 0,067 |  | 0,010 0,012 0,014 | 0,040 0,046 0,053 | УО, УДО | Предупреждение детского дорожно-тран-спортного травматизма |
|  | ИТОГО: 18,12 млн. руб. | 2010 2011 2012 | 6,537 5,317 6,266 |  | 0,010 0,012 0,014 | 6,567 5,305 6,252 | - | - |

- Приложение № 4

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на  соответствующие годы)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Объём финансирования - всего | В том числе |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | республи-канский бюджет | муници-пальный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/22 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93 800 дорожных знаков), в т.ч: | 2010 2011 2012 | 1,035 1,125 1,209 |  |  | 1,035 1,125 1,209 | ДЖКХ и Б | Оптимизация маршрутов движения, улучшение экологической обстановки, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 2/ 22.1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети искусственными неровностями | 2010 2011 2012 | 0,430 0,467 0,502 |  |  | 0,430 0,467 0,502 | ДЖКХ и Б |  |
| 3/ 22.2 | Нанесение дорожной разметки | 2010 2011 2012 | 2,600 2,826 3,038 |  |  | 2,600 2,826 3,038 | ДЖКХ и Б |  |
| 4/ 22.3 | Обслуживание технических средств регулирования дорожного движения | 2010 2011 2012 | 0,570 0,620 0,666 |  |  | 0,570 0,620 0,666 | ДЖКХ и Б |  |
|  | ИТОГО: 15,088 млн. руб. | 2010 2011 2012 | 4,635 5,038 5,415 |  |  | 4,635 5,038 5,415 |  |  |

Приложение № 5

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Объём финансирования - всего | В том числе |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | республи-канский бюджет | муници-пальный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/87 | Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. | 2010 2011 2012 | 4,400 3,700 2,400 | - | 4,400 3,700 2,400 | - | УЗ | Эффективное оказание экстренной медицинской помощи на месте дорожно- транспортного происшествия и своевременная доставка лиц, пострадавших в нем, в лечебные учреждения |
|  | ИТОГО: 10,5 млн. руб. | - | 10,500 | - | 10,500 | - | - |  |

- Приложение № 6

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовых,

методических и организационных основ системы управления деятельностью

в области обеспечения безопасности дорожного движения

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Объём финансирования - всего | В том числе |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | республи-канский бюджет | муници-пальный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/26 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию разработанной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях. | - | - | - | - | - | - | Повышение качества работы специалистов в области безопасности дорожного движения |

- Приложение № 7

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

# Объёмы финансирования целевой Программы за счет средств республиканского,

# муниципального бюджетов и иных источников по направлениям

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

|  | 2010-2012 годы - всего | Средства республиканского бюджета |  |  | Средства муниципального бюджета |  |  | Средства внебюджетных фондов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НИОКР | Кап. влож. | Прочие нужды | НИОКР | Кап. влож. | Прочие нужды | НИОКР | Кап. влож. | Прочие нужды |
| 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 18,12 | - | - | - | - | - | 0,036 | 0,597 | 1,0 | 16,487 |
| 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах. | 15,088 | - | - | - | - | - | - | - | 15,088 | - |
| 3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспорт-ных происшествий. | 10,5 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | - |
| 4. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 43,708 |  |  |  |  | 10,5 | 0,036 | 0,597 | 16,088 | 16,487 |

- Приложение № 8

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета

Республики Татарстан, муниципального бюджета и иных источников

по годам (млн. рублей)

| Источник финансирования | 2010-2012 годы – всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства республиканского бюджета – всего, в том числе | - | - | - |  |
| НИОКР | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | - | - | - | - |
| Прочие нужды | - | - | - | - |
| Средства муниципального бюджета – всего, в том числе | 10,536 | 4,410 | 3,712 | 2,414 |
| НИОКР | 0,036 | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
| Капитальные вложения | 10,5 | 4,4 | 3,7 | 2,4 |
| Прочие нужды | - | - | - | - |
| Средства внебюджетных источников – всего, в том числе | 33,172 | 11,162 | 10,343 | 11,667 |
| НИОКР | 0,597 | 0,175 | 0,195 | 0,227 |
| Капитальные вложения | 16,088 | 4,935 | 5,338 | 5,815 |
| Прочие нужды | 16,487 | 6,052 | 4,810 | 5,625 |
| Итого: | 43,708 | 15,572 | 14,055 | 14,081 |

- Приложение № 9

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Распределение средств, выделяемых на реализацию

Программы между государственными и муниципальными заказчиками

| Государственные заказчики Программы | 2010-2012 годы - всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление здравоохранения – всего, в том числе | 10,5 | 4,400 | 3,700 | 2,400 |
| НИОКР | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 10,5 | 4,400 | 3,700 | 2,400 |
| Прочие нужды | - | - | - | - |
| Управление образования – всего, в том числе | 12,966 | 4,098 | 4,034 | 4,844 |
| НИОКР | 0,552 | 0,160 | 0,180 | 0,212 |
| Капитальные вложения | 12,414 | 3,938 | 3,854 | 4,632 |
| Прочие нужды | - | - | - | - |
| Управление дошкольного образования – всего, в том числе | 0,753 | 0,252 | 0,246 | 0,255 |
| НИОКР | 0,045 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Капитальные вложения | - | - | - | - |
| Прочие нужды | 0,708 | 0,237 | 0,231 | 0,240 |
| Управление по делам молодежи и спорту – всего, в том числе | 1,798 | 1,390 | 0,200 | 0,208 |
| НИОКР | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | - | - | - | - |
| Прочие нужды | 1,798 | 1,39 | 0,2 | 0,208 |
| МУ «ДЖКХ и Б» – всего, в том числе | 15,088 | 4,635 | 5,038 | 5,415 |
| НИОКР | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 15,088 | 4,635 | 5,038 | 5,415 |
| Прочие нужды | - | - | - | - |
| РОСТО ДОСААФ – всего, в том числе | 0,615 | 0,195 | 0,205 | 0,215 |
| НИОКР | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | - | - | - | - |
| Прочие нужды | 0,615 | 0,195 | 0,205 | 0,215 |
| Автотранспортные предприятия – всего, в том числе | 1,978 | 0,602 | 0,632 | 0,744 |
| НИОКР |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Прочие нужды | 0,978 | 0,302 | 0,332 | 0,344 |
| Итого: | 43,708 | 15,572 | 14,055 | 14,081 |

Приложение № 10

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет социально-экономической эффективности Программы

|  | Показатели | 2004 год (базовый) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 34 | 28 | 26 | 23 | 23 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий-развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 34 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | - | 16 | 20 | 25 | 25 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | - | 61,072 | 76,340 | 95,425 | 95,425 |
| 5. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | - | 15,572 | 14,055 | 14,081 | - |
| 6. | Индекс инфляции | - | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 7. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 14,067 | 12,930 | 13,099 | - |
| 8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 47,005 | 63,410 | 82,326 | - |
| 9. | Коэффициент дисконтирования | - | 1,36 | 1,469 | 1,587 | - |
| 10. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей | - | 34,562 | 43,165 | 51,875 | - |

- Приложение № 11

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет бюджетной эффективности Программы

|  | Показатели | 2004 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 34 | 28 | 26 | 23 | 23 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 34 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| 3. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | - | 16 | 20 | 25 | 25 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | - | 61,072 | 76,34 | 95,425 | 95,425 |
| 5. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | - | 9,160 | 11,451 | 14,314 | 14,314 |
| 6. | Расходы на реализацию Программы из муниципального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | - | 4,410 | 3,712 | 2,414 | - |
| 7. | Индекс инфляции | - | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 8. | Расходы на реализацию Программы из муниципального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год |  | 3,904 | 3,415 | 2,245 |  |
| 9. | Бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | - | 5,256 | 8,036 | 12,069 | - |
| 10. | Коэффициент дисконтирования | - | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 11. | Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей | - | 3,865 | 5,470 | 7,605 | - |

- Приложение № 12

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет социально-экономической эффективности мероприятий,

направленных на повышение правового сознания и предупреждение

опасного поведения участников дорожного движения

|  | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 26,719 | 30,536 | 38,170 | 38,170 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 15,572 | 14,055 | 14,081 | - |
| 4. | Индекс инфляции | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 14,067 | 12,930 | 13,099 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 12,652 | 17,606 | 25,071 | - |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 12,652 | 11,985 | 15,798 | - |

- Приложение № 13

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет бюджетной эффективности мероприятий, направленных

на повышение правового сознания и предупреждение опасного

поведения участников дорожного движения

|  | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 26,719 | 30,536 | 38,170 | 38,170 |
| 3. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | 4,008 | 4,580 | 5,725 | 5,725 |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий из регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 4,410 | 3,712 | 2,414 | - |
| 5. | Индекс инфляции | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий из местного бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 3,904 | 3,415 | 2,245 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,104 | 1,165 | 3,480 | - |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 0,075 | 0,793 | 2,193 | - |

- Приложение № 14

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет социально-экономической эффективности

организационно-планировочных и инженерных мер, направленных

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

|  | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей | 38,170 | 34,353 | 30,536 | 30,536 |
| 3. | Расходы на реализацию мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 15,572 | 14,055 | 14,081 | - |
| 4. | ### Индекс инфляции | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 14,067 | 12,930 | 13,099 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 24,103 | 21,423 | 17,437 | - |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мер, млн. рублей | 17,723 | 14,583 | 10,987 |  |

- Приложение № 15

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет бюджетной эффективности

организационно-планировочных и инженерных мер, направленных

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

|  | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей | 38,17 | 34,353 | 30,536 | 30,536 |
| 3. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | 5,725 | 5,153 | 4,580 | 4,580 |
| 4. | Расходы на реализацию мер из регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 4,410 | 3,712 | 2,414 |  |
| 5. | Индекс инфляции | 1,107 | 1,087 | 1,075 |  |
| 6. | Расходы на реализацию мер из регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 3,904 | 3,415 | 2,245 |  |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мер, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 1,821 | 1,738 | 2,335 |  |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мер, млн. рублей | 1,339 | 1,183 | 1,471 |  |

- Приложение № 16

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет социально-экономической эффективности

мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам,

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

|  | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 26,719 | 22,902 | 19,085 | 19,085 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 15,572 | 14,055 | 14,081 |  |
| 4. | ### Индекс инфляции | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 14,067 | 12,930 | 13,099 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 12,652 | 9,972 | 5,986 | - |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 9,303 | 6,788 | 3,772 | - |

- Приложение № 17

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Расчет

бюджетной эффективности мероприятий,

направленных на развитие системы оказания помощи лицам,

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

|  | Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 26,719 | 22,902 | 19,085 | 19,085 |
| 3. | Вклад в доходы регионального бюджета, млн. рублей | 4,008 | 3,435 | 2,863 | - |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий из регионального бюджета, млн. рублей | 4,410 | 3,712 | 2,414 | - |
| 5. | ### Индекс инфляции | 1,107 | 1,087 | 1,075 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий регионального бюджета, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 3,904 | 3,415 | 2,245 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,104 | 0,02 | 0,618 | - |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 1,27 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 0,076 | 0,014 | 0,389 | - |

- Приложение № 18

к Целевой программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Нижнекамском муниципальном

районе в 2010-2012 годах»

- Методика оценки социально-экономической и

бюджетной эффективности Программы

1. Настоящая методика определяет основания и алгоритм расчета социально-экономической и бюджетной эффективности к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Нижнекамском муниципальном районе в 2010-2012 годах» (далее – Программа).

2. Представленная методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отражающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) метода расчета эффективности Программы.

3. Данная методика предназначена для предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Программы.

4. Эта методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы, учитывающих их специфику.

5. В основу настоящей методики заложен метод расчета дисконтированного потока стоимости и определение чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года № ВК 477.

6. Поток стоимости определяется, как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Программы.

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

8. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным (через коэффициент дисконтирования) к базовому периоду.

9. При определении результатов мероприятий Программы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета.

10. Предполагается, что:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем. Соответственно, их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

11. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовой внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

12. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

13. Предполагается, что:

результат реализации Программы измерим, то есть имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовой внутренний продукт, то есть каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку стоимости этого пункта для народного хозяйства.

14. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из альтернативных способов использования общественных средств.

15. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующее выражение:

T

i=1

NPV=СуммаPNi−Ci(1+j)i(1+k)i+PNTk(1+k)T,

т

i = 1

где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы);

Т - срок реализации Программы, в годах;

Ni - количественное значение результата Программы в году i;

#### Р - удельный вклад в валовой внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

Ci - расходы на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

16. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Программы.

17. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

18. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

19. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

20. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующее выражение:

T

i=1

NPVb=СуммаtPNi−Cbi(1+j)i(1+k)i+tPNTk(1+k)T,

где:

NPVb - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета (бюджетный эффект от реализации Программы);

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

Т - срок реализации Программы, в годах;

Nj - количественное значение результата Программы в году i;

Р - удельный вклад в валовой внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

Cbj - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

| Заместитель Главы Нижнекамского муниципального района | Ф.Кутдусов |
| --- | --- |

* Примечание: в числителе указан порядковый номер муниципальной программы, в знаменателе – Федеральной