|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | Herb | | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
|  | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 691 | | КАРАР  1-нче ноябрь 2019 ел | |

Түбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл җирлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектын әзерләү турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 33 статьясына, Түбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл җирлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 30 статьясына, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Уставына таянып, карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл җирлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә, кертелә торган үзгәрешләр таблицасы нигезендә, үзгәрешләр кертү буенча эшне башларга (1-нче кушымта).

2. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл җирлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү графигын расларга (2-нче кушымта).

3. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Советының җәмәгатьчелек һәм ММЧ белән элемтә бүлегенә әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгаруны һәм Түбән Кама муниципаль районы һәм Майская Горка авыл җирлегенең рәсми сайтларында урнаштыруны тәэмин итәргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының Төзелеш һәм архитектура идарәсе башлыгы А.Г.Әхмәдиевага йөкләргә.

Җитәкче А.Г. Сәйфетдинов

Татарстан Республикасы

Түбән Кама муниципаль районы

Башкарма комитетының

2019 елның 1-нче ноябрь

691-нче номерлы карары белән

расланган

1-нче кушымта

Кертелгән үзгәрешләр таблицасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т\с | Торак пункт | Җир кишәрлеге, квартал К№ | Гамәлдәге зона | Яңа зона | Нигезләү,  чаралар |
| 1 | Трудовой поселогы | 16:30:100301 |  |  | Рекультивация акты нигезендә, санкцияләнмәгән чүплектән санитар-саклау зонасын алу |
| 2 | Трудовой  поселогы | 16:30:100301:92 (балалар бакчасы)  16:30:100301:1 (мәктәп)  16:30:100301:91 (фап)  16:30:100301:86 (авыл мәдәният йорты бинасы,  авыл җирлеге хакимияте) | ОД-1  ОД-1  ОД-2  ОД-1 | ОД-1  ОД-1  ОД-2  ОД-1 | Урнашу урынын һәм чикләрен аныклау. ОД-1 күпфункцияле иҗтимагый-эшлекле зонаның төп рөхсәт ителгән файдалану төренә балалар бакчасы, төп гомуми белем бирү мәктәбе, ФАП, авыл мәдәният йорты рөхсәт ителгән файдалану төрләрен кертергә |
| 3 | Трудовой поселогы | 16:30:100501:235 | ОД-1  Р-1 | Ж-1 | Халык мөрәҗәгатьләре нигезендә, шәхси торак төзелешенә һәм шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлегенең рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртергә кирәк |

Татарстан Республикасы

Түбән Кама муниципаль районы

Башкарма комитетының

2019 елның 1-нче ноябрь

691-нче номерлы карары белән

расланган

2-нче кушымта

Түбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл җирлегенең Җирдән

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү графигы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чаралар | Үтәү срогы | Башкаручы | Искәрмә |
| Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәре-шләр кертү проек-тын әзерләү турында карар кабул итү | 2019 елның  1 ноябренә кадәр | Сәйфетдинов А.Г. Әхмәдиева А.Г. | Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комите-тының җирлекнең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектын әзерләү турында карары |
| Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәре-шләр кертү проек-тын әзерләү турында карар кабул итү турында бастыру | 3 көн эчендә | Түбән Кама муниципаль районының гаммәви мәгълүмат чара-лары белән элем-тә бүлеге, Майская Горка авыл җирлегенең башкарма комитеты | Карарны гаммәви мәгълүмат чаралары басмасында һәм интернет челтәрендә Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында, авыл җирлегенең рәсми сайтында урнаштыру |
| Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәре-шләр кертү проек-тын тәкъдим итү | 2019 елның  8 ноябренә кадәр | Сәйфетдинов А.Г. Әхмәдиева А.Г. | ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комите-тының Түбән Кама муниципаль районы Башлыгына җирлекнең Җирдән фай-далану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында мөрәҗәгате |
| Түбән Кама муници-паль районы Баш-лыгының Җирдән файдалану һәм төзе-леш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча җәмәгать тыңлавы үткәрү турында ка-рары | 2019 елның 13 ноябренә кадәр | Түбән Кама му-ниципаль районы Башлыгы | Түбән Кама муниципаль районы Башлыгы җәмәгать тыңлавы билгеләү турында карар кабул итә |
| Түбән Кама муници-паль районы Баш-лыгының Җирдән файдалану һәм төзе-леш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча җәмәгать тыңлавы үткәрү турында ка-рарын бастыру | 5 көн эчендә | Түбән Кама му-ниципаль райо-нының гаммәви мәгълүмат чара-лары белән элем-тә бүлеге, Майская Горка авыл җирлегенең башкарма комитеты | Карарны гаммәви мәгълүмат чаралары басмасында, интернет челтәрендә Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында, авыл җирлегенең рәсми сайтында, экспозицияне урнаштыру урыннарында бастыру |
| Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәре-шләр кертү проекты буенча җәмәгать тыңлавы үткәрү | 13.01.2020 ел | Әхмәдиева А.Г.  Шумилов С.Н. | 2 айдан 4 айга кадәр җәмәгать тыңлавы |
| Җәмәгать тыңлавы нәтиҗәләре буенча Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәре-шләр кертү | 15.01.2020 ел | Әхмәдиева А.Г.  Шумилов С.Н. | Җирлекнең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектын әзерләү |
| Түбән Кама муници-паль районы Сове-тына Җирдән файда-лану һәм төзелеш ка-гыйдәләренә үзгәре-шләр кертү проек-тын җибәрү турында карар кабул итү | 15.01.2020 ел | Сәйфетдинов А.Г. Әхмәдиева А.Г. | ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комите-ты Түбән Кама муниципаль районы Советына депу-татлар комиссиясенә карау-га җибәрә |
| Депутат комисси-яләрендә үзгәре-шләр кертүне ки-лештерүне карау | - | Долотказина Э.Р. | Комиссия карары |
| Түбән Кама муни-ципаль районы Со-веты тарафыннан авыл җирлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш ка-гыйдәләрендәге үзгәрешләрне раслау | Түбән Кама муниципаль районы Со-ветының эш планы ниге-зендә | Долотказина Э.Р.  Әхмәдиева А.Г. | Түбән Кама муниципаль районы Советы карары |
| Расланган документны бастыру | 10 көн эчендә | Гаммәви мәгълүмат чара-лары белән  элемтә бүлеге  Әхмәдиева А.Г.  Бурчин А.Н. | ТР Түбән Кама муниципаль районының һәм Майская Горка авыл җирлегенең рәсми сайтларында, РФ ТП ФДМСнда һәм гаммәви мәгълүмат чараларының матбугат басмасында |