| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516 |  | КАРАР 17 августа 2017 г. |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Майскогорского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Главы Майскогорского сельского поселения,                          руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,       статьей 30 Правил землепользования и застройки Майскогорского сельского                  поселения Нижнекамского муниципального района, Уставом Нижнекамского                   муниципального района Республики Татарстан, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в картографическую часть               Правил землепользования и застройки Майскогорского сельского поселения                                Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части изменения зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»                  на зону ИТ-1 «Инженерная инфраструктура» для котельной в пос. Трудовой (приложение № 1), водонапорной башни и скважины в д. Майская Горка,                       согласно прилагаемым межевым планам (приложения № 2, 3).

2. Утвердить, представленный комиссией по подготовке Правил                        землепользования и застройки поселений, входящих в состав Нижнекамского муниципального района, график внесения изменения в утвержденные                       решением Совета Майскогорского сельского поселения от 5 марта 2013 года              № 4 Правила землепользования и застройки Майскогорского сельского                поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 4).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского              муниципального района Республики Татарстан обеспечить размещение                         настоящего постановления на официальном сайте Нижнекамского                          муниципального района.

4. Контроль  исполнения  настоящего  Постановления  возложить  на начальника Управления строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ханова Ф.Г.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 17.08.2017 № 516

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 17.08.2017 № 516

Приложение № 3

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 17.08.2017 № 516

Приложение № 4

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 17.08.2017 № 516

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Майскогорского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 17.08.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов.Ф.Г. Шумилов С.Н. | Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Майскогорского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 18.08.2017 г. | Отдел по связям со СМИ | Размещение постановления в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и официальном сайте Майскогорского сельского поселения |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ | До 18.08.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. Шумилов С.Н. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 21.08.2017 г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | До 25.08.2017 г. | Отдел по связям со СМИ | Публикация постановления (в теч. 5 дней) в сети интернет на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, официальном сайте Майскогорского сельского поселения и на административных зданиях в пос. Трудовой и д. Майская Горка. |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | 20.10.2017 г. | Ханов Ф.Г. Шумилов С.Н. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 23.10.2017 г. | Ханов Ф.Г. Шумилов С.Н. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 23.10.2017 г. | Сайфутдинов А.Г. Ханов Ф.Г. | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамского муниципального района на рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение изменений в ПЗЗ Простинского СП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плану работы Совета НМР | Долотказина Э.Р. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |